# 最新学校下水道维修合同书(八篇)

来源：网络 作者：诗酒琴音 更新时间：2024-06-09

*学校下水道维修合同书一乙方：本着自愿、诚信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议，双方共同遵守：一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。二、工程总价：壹万柒仟元整。甲方以总体承包方式交付给乙方。...*

**学校下水道维修合同书一**

乙方：

本着自愿、诚信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议，双方共同遵守：

一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。

二、工程总价：壹万柒仟元整。甲方以总体承包方式交付给乙方。

三、甲方为乙方提供施工图纸、用水用电。乙方应严格按照甲方提供图纸施工，确保工程质量。工程期限为十天。

四、乙方应做好施工期间安全工作。施工过程中一切安全事故由乙方负责。

五、应乙方要求甲方可为工程提供混凝土，相关费用从乙方工程款中扣除。

六、付款方式：甲方支付给乙方起动资金伍仟元，余款等工程结束，验收合格后付清。

七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，从签定之日超生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年 月 日

**学校下水道维修合同书二**

甲方(以下简称甲方)：

乙方(以下简称乙方)：

经甲、乙双方协商一致，甲方将穆棱市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：

一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。

二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。

三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。

四、以上工程总计价款8000元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。

五、工程总工期 2 天，从20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方须保证按期完工。

六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全 设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。

七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方：签章：日期：

乙方: 签章： 日期

**学校下水道维修合同书三**

甲 方：

地 址：

乙 方：

地 址：

经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担逸臣桃源小区清理疏通工程。为明确双方权利、义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。

第一条：工程内容：

1、 工程地点及范围：甲方管理的\_\_x小区红线范围内。

2、 工程内容：

①、将上述区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责。

②、负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。

第二条：合同期限(工期)

本合同有效期为壹年，从\_\_\_\_年x月\_\_日到\_\_\_\_年x月\_\_日止，双方签字盖章后生效。

第三条：工程造价及款项支付

1、 工程造价：本合同工程施工费用为\_\_\_\_元。人民币大写：\_\_\_\_。

2、 款项支付：每半年结算一次。乙方施工完毕经甲方验收合格后，由乙方开局有效发票，甲方在十个工作日内以现金或转账支票方式支付工程款。

第四条：施工质量

1、 正常情况下，每两年专车吸粪和人工下池清理垃圾(含建筑垃圾、沙、石、油渣等)一次，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。

2、 所有雨水井、污水井及管道每月检查一次，将所检查的情况书面报知管理处存案，并根据实际使用情况及时保养、疏通，保证所有井道时时畅通。

3、 管道疏通程序：①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次;②用竹片连接通管一次;③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次;④用消防水清管道一次;⑤人工下井将油渍和垃圾清理上井打包。

4、 清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走，并保证工完场清。所有施工内容凭施工验收单结算。

5、 在承包期内，发生化粪池、管道堵塞等紧急情况，乙方保证全天候随叫随到，及时解决所发生的问题，乙方在接到甲方通知后，无正当理由，在30分钟内不能按时到达，甲方可扣1个月的工程费用。

第五条：甲方的权利与义务

1、 必须提供现有小区化粪池及管道线路图，便于乙方施工。

2、 施工期间所需水、电由甲方无偿提供(清洗地面用水、夜间照明用电)。

3、 甲方负责派人员监督乙方承包范围的工作，发现问题及时向乙方提成口头或书面意见。

4、 如出现化粪池、管道堵塞，及时通知乙方。

5、 在施工过程中，甲方根据乙方通知及时组织验收并依次认真填写工程验收单，当所有工程项目验收合格后，甲方应按合同约定支付工程款。

6、 乙方所承包的工程内容按施工方案和标准进行监督和验收。

第六条:乙方的权利与义务

1、 保证按合同要求完成化粪池、雨水井、污水井的清理和管道检查、疏通、清理工作，保证甲方的正常使用不受影响。

2、 乙方在工程施工过程中，不得将污水流到地面，如不慎污染地面应立即清理。

3、 乙方在工程施工期间，不得损坏小区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。

4、 乙方工作时必须遵守甲方各项管理规定，不得发生违反小区管理规定的行为。

5、 安全责任。乙方在施工过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如若再工程作业过程中发生安全事故造成乙方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

第七条：工程验收 乙方施工完毕，应及时通知甲方验收，甲方人员在叁天后组织验收，验收合格后，由甲方在验收单上签字确认。验收单须经甲方签字确认后方可有效。

第八条：违约责任

甲方评定乙方工程质量有不合格项的，乙方必须立即纠正，如整改后仍不合格的，甲方有权根据实际情况扣除该项不合格工程的工程款，同时有权单方终止合同。

第九条：争议的解决方式

甲乙方在履行本合同过程中发生争议，当无法在互相协商的基础上解决时，双方同意选择向深圳市人民法院提起诉讼方式解决。

第十条：其他

1、本合同附件 份，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议约定。

3、本合同与附件共肆页，原件一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

签约日期： 年 月

**学校下水道维修合同书四**

下水道修建合同

为排除厂内雨季积水影响生产工作秩序，经公司决定修建下水道一条。本着公\*合理的原则，特与施工方协商制定本协议。

甲方：荆州市东方机械有限公司

乙方：

一、下水道施工要求

于东方厂区大门外道路地下安装管道将厂区排水与市政主管连通。凿开道路总长15米，深1米，宽1米，安装￠500mm管道。

二、施工方式

甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工，并由乙方负责施工的安全，若发生安全事故，责任由乙方负责。

三、双方责任

1、甲方提供施工所需场地，并负责提供水电等施工条件。

2、甲方监督施工质量，并有权对施工中的不合理情形责成乙方改正，所需费用由乙方承担。

3、乙方要按照下水道施工要求进行施工，施工期间不能有影响公司秩序的行为。

4、乙方施工所用的水泥、盖板等要符合工程标准。

5、乙方先自行垫资购买下水道施工材料。

6、乙方提供工程结束后的结算款发票。

四、工程造价及付款方式

1、工程造价：

每米 元，共计 元。

2、付款方式

经xx局验收合格，持乙方开具的发票报销后，甲方一次性付清工程款。

五、本协议（合同）一式两份，甲乙双方各持一份。双方签字后生效。

甲方： 东方公司（公章） 代表人（签字）：

乙方（签字）：

年 月 日

——学校下水道铺设施工合同 (菁华1篇)

**学校下水道维修合同书五**

立合同双方：xx镇人民政府 (以下简称甲方)

(以下简称乙方)

根据《^v^合同法》及有关文件精神，为明确合同双方的权力、义务及责任，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称及内容：本次工程为xx村农村环境整治项目工程，主要为：建设下水道1200米，道路绿化20xx平方，架设太阳能路灯10处，建设宣传标牌及宣传橱窗。财政资金30万元，按照项目报账制度拨付，不足部分有村里安排，资金也相应由村里支付。

二、质量标准及施工要求：质量标准为按现行行业验收规范合格以上标准。

三、发包方式及工程价款：砼项目竣工后按照现行施工定额据实决算，费率按现行标准计取。绿化部分按照实际购置^v^为准，工程决算税金均由乙方承担。

四、付款办法：村级配套资金由村直接支付，上级财政资金待工程竣工，且资金到位，各项资料手续完备后扣除5%质保金一次性支付。

五、质量保质期限：该工程质量质保期为1年，自区验收验收合格之日起计算，期间如出现质量问题，乙方应承担全部责任，并无条件修复，除扣除乙方质量保证金外，另罚乙方损毁工程造价相应罚金。

六、工期：工程自20xx年9月25日开工至20xx年3月20日竣工。

七、双方责权：

甲方：协调处理工程施工期间的现场纠纷，维护良好的施工环境，协调解决施工用料场、电源、水源等事宜，所需资金由乙方支付。对工程质量进行监督、检查、指导。

乙方：接受甲方、村级和人员的监督、检查、指导，服从其合理安排，做好道路两侧树木及庄稼的保护工作，工程施工期间发生的一切工伤事故均由乙方自行承担责任。未经甲方同意不得随意转包工程给第三者。

八、违约处理：如遇违约行为时，双方应协商解决，协调不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、本合同一式四份，双方各执一份，财务一份，备档一份。

附施工要求一份。

甲方(签字、章) 乙方(签字、章)

立合同时间：20xx年8月15日

施工要求

一、尺寸要求：路面宽米，砼厚度路中心线处200mm厚，路边900mm。

二、砼强度：c20砼，充分养护后使用。

三、砼原材料：

1、水泥：采用淮矿水泥厂矿渣水泥，标号不低于425#。

2、石子：粒径20mm∽40mm，容量不低于160kg/m3，立方体强度不低于600kgf/cm2，泥含量不大于1%，硫化物含量不大于1%，针片状颗粒含量大于15%。

3、砂：天然河砂，中(粗)砂，泥含量不大于5%，有害物质含量不超过质量标准。

4、水：抽取地下水。

四、路基垫层：

1、挖除表皮软弱土，泥结碎石垫层至原有可直接施工路面高度，土料为黄粘土，石子采用路面砼石子，按 1m3土配吨石子比例拌料。

2、原有路表面坑洼不平处采用2:4:4生石灰与粉煤灰及瓜子片碎石子拌压实衬平。

3、路基垫层厚度以现场测定需要为准。

**学校下水道维修合同书六**

篇一：房屋漏水维修合同

房屋漏水维修合同

\*方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

一、费用及付款方式：

\*方委托乙方修补\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，乙方以包干价的形式承包，包干费用\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，大写（），待乙方修补完工后，由\*方委派工作人员验收合格为准。付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、施工责任：

乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保\*在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

三、工期及保质期：

自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为\_\_\_\_\_\_日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为\_\_\_\_\_年。

四、人员管理：

乙方人员必须遵守\*方小区内的规章制度，服从\*方管理人员的安排，无条件配合\*方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给\*方；

五、施工垃圾：

施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在\*方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

六、违约责任：

\*乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

七、本协议一式两份，\*乙双方各执一份，\*乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

\*方（盖章）：乙方（盖章）：\*方代表：\*方代表：

**学校下水道维修合同书七**

甲方：

乙方：

为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据《^v^合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

1、工程名称：下水道维修、疏通

2、工程地点：

3、承包方式：大包

1、本合同工期为三十天。

2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）

3、预留工程造价的5%，即贰仟肆佰元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

1、乙方必须甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。

3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

**学校下水道维修合同书八**

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

因教师公转房的.下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给教师生活造成了十分严重的影响，为还教师一个良好的生活环境，甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下：

一、工程地点：教师公转房的下水道。

二、工程量：重新铺设下水道长35m，包括盖板40m以及排水沟。乙方包工包料。

三、工程时间：20xx年10月15日至20xx年11月20日止。

四、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为万仟元整（元），一次性付清。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。

甲方：（盖章）

乙方：（签字）

年 月 日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找