# 水务局新农村建设争先创优活动总结

来源：网络 作者：独酌月影 更新时间：2024-06-19

*水务局新农村建设争先创优活动总结今年，在县农村工作领导小组的关心支持和指导下，我局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十七大和县委有关会议精神，全面落实科学发展观，按照县委、县政府“真抓实干，跨越发展”的工作要求，...*

水务局新农村建设争先创优活动总结

今年，在县农村工作领导小组的关心支持和指导下，我局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十七大和县委有关会议精神，全面落实科学发展观，按照县委、县政府“真抓实干，跨越发展”的工作要求，解放思想、开拓创新、扎实工作，积极开展新农村建设“争先创优”活动，服务“三农”的质量和水平得到进一步提高，各项目标任务全面和超额完成。现将我局开展新农村建设“争先创优”活动情况总结如下：

一、目标完成情况

(一)年度目标工作完成情况(部门主要工作目标)

1、引进项目3个，到位市内外资金3623.5万元，分别完成目标的100%、181%;对上、对外争取资金9453.12万元，完成目标的263.3%。

2、已完成城市防洪、全域供水、水资源利用，九龙滩灌区末级渠系整治等水利规划，完成目标的100%。

3、修订完善了防汛、抗旱工作应急预案，完成目标的100%。

4、已完成制鞋工业园一供水工程建设，投资245万元，完成目标的100%;二期工程县上方案调整。

5、按照市上调整计划，全面完成三星、五凤污水处理厂建设。

6、已完成九龙滩节水改造渠道20公里，投资1200万元，完成目标100%。

7、工程项目建议书、规划设计报告、设计图册已全部完成，正待县上审查。

8、已完成金河水环境整治工程三星大桥、新开河道及两河大桥建设，投资4000万元.其他工程由县国投公司作为业主负责实施。

9、已完成东风水库引水渠暗渠2座，隧洞1座，完成投资450万元，完成目标100%;红旗水库引水渠工程及取水点上移工程县委、县政府决定暂缓实施。

10、已完成友谊水库、油房堰水库、建设水库等病险水库整治工程，完成目标的100%。

1

1、已完成农村用水保障二期工程，完成投资1100万元，完成目标100%;已完成赵家、白果、平桥三个乡镇1.8万农村人口安全饮水工程，完成目标的120%。

1

2、积极开展河道巡查工作，严厉打击非法采砂行为，开展强制拆除采砂(打桩、吸砂)船行动20余次，共取缔无证大型采砂船3艘，小型打桩船7艘，吸砂船50余艘，全面完成目标任务。

1

3、全面完成工业强县、新农村建设、天府水城建设等重点专项目标。

1

4、4月23日西南商报用稿1篇;4月13日成都日报用稿1篇;10月11日华西都市报用稿1篇，完成目标的100%。

(二)招商引资和对上争取目标完成情况

年，我局新引进项目3个，到位资金3623.5万元，分别完成目标任务的100%、181%;对上争取资金9453.12万元，完成目标任务的236.3%。

(三)推进城乡一体化重点项目完成情况

1、工业强县项目

⑴沱江流域一级电站项目拦河闸坝已建成，总长264米，完成投资2600余万元;电站工程因项目建设地址调整(拟调整到沱江盘龙寺段)，县委、县政府决定暂缓实施。

⑵制鞋工业园一期供水项目已全部完成，累计完成投资245万元，完成计划投资100%。

⑶制鞋工业园二期供水项目完成方案编制，并报工业园区审批，因上级部门拟对方案进行调整，待方案确定后立即实施。

2、新农村建设项目

⑴九龙滩续建配套与节水改造项目完成渠道改造20公里，投资1200万元，完成计划的100%。

⑵农村安全饮水工程已全部完成，解决1.8万人饮水安全问题，完成计划100%。

⑶已完成东风水库引水渠一期工程暗渠2座，隧洞1座等，完成投资450万元，完成计划的100%。

⑷病险水库整治已完成投资1000万元，完成计划的100%。

⑸金河水环境综合整治工程新开河道工程、三星大桥工程和两河大桥工程已全部完工，累计完成投资4000万元，完成计划的100%。

⑹乡镇污水处理项目市上进行了计划调整，按照市上调整后的计划，已完成三星、五凤镇污水处理厂项目，完成投资930万元，完成计划的100%。

3、天府水城建设项目

⑴沱江干流成都河段金河防洪整治工程由县国投公司作为业主负责实施。

⑵石板河出口段防洪整治工程由县国投公司作为业主负责实施。

⑶县城自来水厂红旗水库取水工程已完成施工招标，县委、县政府决定暂缓实施。

(四)信息报送与外宣工作

年4月23日西南商报用稿1篇;4月13日成都日报用稿1篇;10月11日华西都市报用稿1篇，完成目标的100%;报送和印发各类信息66篇(条)，全面完成目标任务。

二、积极开展新农村建设“争先创优”活动，全面提高服务“三农”的质量和水平

为充分调动水务系统广大干部职工的积极性，切实提高服务“三农”的质量和水平，促进水务工作再上新台阶，我局按照县农村工作领导小组《关于开展新农村建设“争先创优”活动的通知》要求，精心组织和实施，积极开展以新农村建设为主要内容的“争先创优”活动，并着力抓好以下八个方面的工作。

(一)抓好目标管理工作

一是高度重视。局党组、行政非常重视有关新农村建设的目标管理工作，把目标管理工作作为全局工作的重中之重。定期召开目标工作会议，及时分析、研究、解决新农村建设目标实施过程中遇到的困难和问题，并要求全体班子成员，紧紧围绕目标管理工作出主意、想办法、添措施、抓落实。二是明确责任。按照市县下达的各项目标任务和要求，局目督办及时把目标分解下达到相关科室及各水务管理片站，各目标承办科室对照目标细化到每一个人，做到了人人有目标、有压力。重点目标均实行局班子成员包干制，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各司其职，齐抓共管目标工作的新格局，为全面完成各项目标任务奠定了坚实的基础。三是加强目标跟踪。局目督办对目标落实情况开展定期和不定期的督查，有力推动了各项目标的顺利完成。四是切实把目标管理与“争先创优”活动紧密结合起来，全面提高服务“三农”的质量和水平，使“争先创优”活动真正落到实处，收到实效。

(二)狠抓水务项目工作

1、科学编制水务规划

按照“全域成都”的要求，结合我县水务设施布局现状，委托设计院科学编制城市防洪总体规划、全域供水规划、水资源利用总体规划、九龙滩灌区末级渠系整治规划五个水务中长期规划，为进一步改善全县水务基础设施服务“三农”，全面推动我县水务事业发展打下了坚实的基础。

2、全面推进项目建设

加大工作力度，全面推进水务项目建设：⑴总投资450万元的东风水库引水渠一期工程隧洞已贯通，暗渠开挖已完成。⑵三星、五凤两镇镇级污水处理厂及配套管网建设已完成。⑶完成赵家、白果、平桥、三星、淮口等农村人口安全饮水工程建设，完成打深井、水窖、安装管网、建设厂房等，解决2.8万人的农村人口安全饮水问题。⑷九龙滩灌区续建配套与节水改造工程项目主体工程已基本完工;⑸总投资510万元的9座小

(二)型水库及油房堰、友谊两座小

(一)型病险水库除险加固工程目前已全部完工。⑹总投资1100万元的农村用水保障二期工程主要工程基本完工。以上工程的完成，为我县农村经济社会发展发挥了重要作用。

3、狠抓招商引资工作

今年，我局进一步加强招商引资工作，成效明显：引进资金3623.5万元，完成目标任务181%;对上争取资金9453.12万元，完成目标任务236%。

(三)农田水利基本建设积极推进

年，全县共完成农田水利基本建设投资2300多万元(含投劳折资)，投劳47万工日，机械台班2.5万个;掏修农毛渠830公里，渠道防渗整治81.5公里;改造中低产田1.57万亩，治理旱山村2个;修复水毁工程36处;新增节水灌溉面积0.55万亩，恢复改善灌溉面积4.7万亩，新增旱地浇灌面积0.42万亩，新增蓄水能力4万立方米，为推动农村经济发展奠定了坚实的基础。

(四)防汛工作深入扎实

按照省、市对防汛工作的要求，结合我县实际，明确了一般性洪涝不出险，设防标准内的洪涝少受灾，超标准洪涝不死人的总体目标，建立健全了防汛机构体系。全县共成立指挥机构80余个，抢险队伍140多支，将县防汛抢险大队由原来的6个中队扩充到16个中队，充实了防汛力量。认真落实了以行政首长负责制为核心的分级管理、分包工程、岗位、技术、值班工作等各项防汛责任制，对全县各乡镇、各部门和各防汛重点单位的防汛责任人130余人进行了培训。积极开展了县城赵镇和全市优先发展重点镇—淮口镇等防洪重点城镇的综合防洪规划，重新修订完善了《县防汛预案》和相关专业防汛预案。按照“五不放过”、“六查”的要求和行政区域与行业归口包干的原则，全面、认真地开展汛前检查，重点加强对江河堤防、水库、城镇和居民聚居区排涝设备设施、船舶、在建的大坝、桥梁工程等项目的检查。严格落实了防汛值班责任制和领导带头值班责任制，汛期实行24小时防汛值班制，确保了相关信息在第一时间得到反馈和迅速的处置。督促各乡镇、各部门和各防汛重点单位积极储备必要的抢险救灾物资、器材，并落实专人负责物资储备和调用工作，全县专业储备的防汛物资总值近180万元。积极组织开展了抢险培训和防汛演练，在韩滩双岛等地举行的防汛大演习中，县防汛指挥部各专业工作组、成员单位、沿江乡镇和驻县部队等40多个单位的领导和干部及职工共300余人参加了演习活动，进一步提升了处置防汛突发事件的能力。加强了防汛工程的整修，全县共完成水毁堤防修复、加固4处500余米，新建江河堤防2处5500余米，抢修震损水库29座，完成工程投资3938万余元。

(五)狠抓水行政执法工作

一是加强对《水法》、《渔业法》、《河道管理条例》等相关法律法规的学习，努力提高自身法律素养。二是加大宣传力度。通过相关法律、法规和政策的宣传、解释和教育工作，增强广大群众自觉遵纪守法的意识。三是积极开展巡查工作。对全县“三河一江”河段开展长期的巡查工作，确保全面禁采工作的顺利实施。四是进行集中整治行动，严厉打击非法采砂和违法捕鱼行为。今年，我局汇同县砂整办共立案查处非法采砂案5起，其中1起无证采砂案由县法院公开审理;开展强制拆除采砂(打桩、吸砂)船行动20余次，其中大型执法行动3次，共取缔无证大型采砂船3艘，小型打桩船7艘，吸砂船50余艘;取缔违法捕鱼行为6起，没收渔获物15公斤，收缴渔网6付，教育、劝导游钓人员30人次，现场销毁地笼网10余副;加强水资源管理，现场取缔无证取水行为2起。

(六)狠抓抗震减灾和震后水利基础设施的抢修恢复工作

“5?12”特大地震造成我县30余座水库及多处水务基础设施受损。灾情发生后，我局第一时间采取了紧急措施，积极应对灾情，全力确保水务设施安全。一是及时贯彻落实抗震减灾精神，安排部署相关工作，按照县委、县政府的统一部署，统一指挥，积极做好抗震减灾及防汛等相关工作，全力确保人民生命财产不受损失。二是及时成立了由局长任组长、党组成员任副组长，科室和下属单位负责人为成员的抗震救灾工作领导小组，加强对水务系统抗震救灾工作的组织、指挥、协调、处理和保障等相关工作的领导。三是加强对震损水务设施的抢修。局上成立了三个工程抢修小组，对全县震损水务设施进行紧急抢修，防止险情进一步扩大。经过紧急抢修，乡镇供水设施36小时恢复通水，九龙滩灌区72小时恢复春灌;在6月10日受余震影响九龙滩干渠发生垮塌后，经过连续三昼夜抢修，于6月13日修复通水。四是落实专人24小时值班，加强对全县各类水利工程的监测、巡查和预警预报工作，在水利部和省市水利部门专家的指导下积极做好震损水库排险工作，防止了次生灾害的发生。五是按照省、市、县要求，组织局机关相关人员及各水务片站工作人员对全县受损水利基础设施进行现场勘察、测量和统计，认真编制震损水务基础设施灾后重建规划。六是积极为灾区捐款捐物。水务系统共计捐款43960元(含特殊党费13960元)，捐赠物资价值50972元。

(七)全面加强党的建设和职工队伍建设

大力加强党建工作和对下属单位党支部的管理，新成立水务片站支部5个，使局党总支下属支部增加至10个;积极开展丰富多彩的文体活动，努力加强职工队伍建设。今年，我局在三?八妇女节、八?一建军节、九?九重阳节分别组织全系统女同志、复退专业军人及退休同志参观水务建设成果，畅谈水务事业的未来;五?四青年节组织团青年参加团县委开展的气排球、乒乓球等体育比赛;七?一建党节开展了以“兴水为民当楷模，水务一体做先锋”为主题的演讲暨歌咏比赛活动，高歌我们党87年来的光辉战斗历程和丰功伟绩，赞扬水务战线上的先进人物和事迹;组织开展红色教育，积极参与“为祖国争光、为奥运添彩、为成都加油立功”竞赛活动;在每月为当月生日的职工举行集体生日座谈会，为干部职工相互交流沟通搭建了很好的平台;及时解决职工的实际困难，今年对全系统困难职工和地震受损失职工20余户进行了慰问，送去慰问品折合现金4000余元。通过一系列活动的开展，进一步增强了党组织和职工的凝聚力，在全系统营造了“兴水为民当楷模，水务一体争先锋”的浓厚氛围。

11月16日，我局举办了水务系统首届职工运动会，全系统240余名职工参加了此次运动会。局机关及下属企事业单位共8支代表队的186名运动员参加了11个集体及个人项目的角逐。通过本次运动会的举办，不仅增强了全系统干部职工的健康意识，促进健身运动的普及，弘扬“献身负责、求真务实”的水务精神，培养水务人百折不挠、坚忍不拔的意志品格，还进一步提高广大干部职工的凝聚力、战斗力和执行力，在全系统营造你追我赶、奋勇争先的良好氛围，使全系统干部职工以健康的体魄、旺盛的精力投入到工作之中，共同推进水务事业发展。

(八)认真开展党风廉政建设和反腐工作

1、落实党风廉政建设责任制规定。

按照《县年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》要求，我局党政主要领导对班子内部和管理范围内的党风廉政建设和反腐败工作负总责;领导班子其他成员按照分工，认真抓好自己职责范围内的反腐倡廉建设，局纪检组负责组织协调，有关科室、水务片站、局属各企事业单位负责落实和协办。

2、高度重视，健全机构

一是局党组非常重视。为搞好党风廉政建设和反腐败工作以及反腐倡廉宣传教育工作，多次召开党组成员会专题研究分析党风廉政建设和腐败工作及反腐倡廉宣传工作。班子及成员认真履行党风廉政建设责任制。二是健全了机构。成立了以局党组书记局长为组长，纪检组长为常务副组长，副局长为副组长，各科室、水务管理站片站及局属各企事业单位的主要负责人为成员的局党风廉政建设和反腐败工作领导小组，负责水务系统党风廉政建设和反腐败工作以及反腐倡廉宣传教育等工作。三是认真安排部署。为深入贯彻落实中央、省、市、县纪委有关会议精神，扎实搞好党风廉政建设和反腐败工作及反腐倡廉宣传工作，我局按照《县年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》、《县纪委县监察局年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《县年反腐倡廉宣传工作要点》要求，结合我局工作实际编制了《年党风廉政建设和反腐败工作重点》、《年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》、《防治“小金库”有效措施试点工作实施方案》等，并以文件形式印发到各科室和局属各企事业单位，做到责任清楚，任务明确，层层落实。四是做到“六个结合。⑴廉政建设与抓班子建设相结合;⑵廉政建设与兴水为民当楷模，水务一体争先锋相结合;⑶廉政建设与行政效能和职工队伍建设相结合;⑷廉政建设与对上争取工作相结合;⑸廉政建设与我县水务基础设施建设相结合;⑹廉政建设与水务工作超常规、可持续、再跨越发展相结合。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找