# 2024年软件定制开发合同范本(三篇)

来源：网络 作者：心上人间 更新时间：2024-08-30

*随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!软件定制开发合同范本篇一授权代表人：\_\_...*

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

**软件定制开发合同范本篇一**

授权代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方本着平等互惠的原则，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行项目(以下简称“项目”)的需求设计、开发和实施工作达成以下协议：

第一条定义

“本合同”所有的有关术语定义如下：

1)“本合同”是指“本合同”及“本合同”的所有附件和所有修正书(如有)。

2)“工作时间”指中国标准时间星期一至星期五早上\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_到下午\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，国家安排的节假日除外。

3)“需求范围”指甲方签字确认的《需求规格说明书》中所描述的内容。

4)“需求变更”指超出需求范围，或需求范围中的内容发生改变。

5)“关键用户”指甲方指定的系统测试人员。

6)“uat”指关键用户进行系统测试。

7)“提交uat测试版本系统”指乙方将uat测试版本系统安装在甲方指定的服务器上.

8)“系统上线”是指开发完成的系统在甲方正式使用生产环境。

9)“验收”指乙方提交验收申请后，甲方组织人员对系统进行验收。

10)“里程碑”指“合同签署”、“提交《需求规格说明书》并经甲方书面签字确认”、“提交uat测试版本系统”、“系统上线”、“系统验收”。

11)“不可抗力”指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、及其它自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争(不论是否宣战)以及政府部门的作为及不作为。

12)“第三方服务集成”指乙方与第三方集成提供的包括但不限于网络传真、短信、edi平台、数据库系统、中间件系统等。

第二条双方责任和义务

(一)甲乙双方中的任何一方均不得向第三方转让其依据本合同所应当承担的义务。

(二)甲乙双方分别组织专门人员组成项目小组，并密切配合互相支持，以确保本合同项目实施的顺利进行。

(三)甲方责任

1、甲方应组织安排相关人员、协调相关部门和各下属子公司协助乙方做好需求分析工作;包括：向乙方项目组人员完成全面介绍项目实施所需要的业务操作情况、管理情况及相关要求，向乙方项目组提供项目实施所需要的相关资料和文档。

2、甲方应对乙方提交的交付物，包括但不限于《需求变更说明书》及时进行审核并书面签字确认。

3、甲方应按照本合同约定及时完成每个里程碑的审核和书面签字确认工作，并向乙方支付对应的款项。

4、甲方应按照项目进度要求及时搭建好系统实施部署所需的运行环境(包括服务器、操作系统、数据库、网络等)。

5、如需乙方人员出差至中国xx地区之内以外地点的，甲方负责支付乙方人员因出差所需的住宿费、交通费等。

6、如甲方需要使用“第三方服务集成”的内容，所涉及的第三方服务费用或第三方软件费用由甲方另行支付，具体费用甲乙双方另行协商。

(四)乙方责任

1、乙方应根据甲乙双方确认的《附件一：项目需求》完成项目的部署、接口集成、标准制定等工作。

2、项目需求范围以《附件一：项目需求》为准，在系统开发过程中，若甲方需求超出《附件：项目需求》约定的范围或发生需求变更，乙方应根据新增或变更的需求提供相应的《需求变更说明书》，在得到甲方的书面签字确认后开始工作，相应的需求变更费用收费标准为本合同第三条第四项收费标准。

3、乙方应组织必要的人力资源，按照甲乙双方确认的《项目计划》完成项目开发实施工作内容。如因甲方要求改变需求或其他原因导致工期延误的，工期应按照甲方确认的延误期间作相应顺延，并支付相应的费用。如果因为乙方单方面原因导致项目延期，甲方可根据延期情况酌情扣除项目费用。

4、乙方对甲方为项目实施目的提供给乙方的所有资料，应妥善保管和保存，不得以任何形式提供给任何第三方或用于非本项目其它目的。

5、乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的要求，为甲方指定的人员提供技术指导及培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务，技术指导、培训及技术服务的总工作量不超过5人天。

6、甲乙双方一致同意项目履行过程中产生的会议纪要和往来邮件是合同的重要组成部分，具有法律效力。

第三条合同金额及付款方式

(一)本合同总金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(人民币大写\_\_\_\_\_\_元整)。

(二)付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_分期付款

1、在合同签订后\_\_\_\_\_\_\_\_\_工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的\_\_\_\_\_\_%，为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(人民币大写\_\_\_\_\_\_元整);

2、系统上线交付使用后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的\_\_\_\_\_\_%，为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(人民币大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整);

3、系统验收后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的\_\_\_\_\_\_%，为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(人民币大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整);

4、乙方出差补贴按月结算，乙方每月统计到甲方现场工作的出差人员差旅补贴，并提交甲方确认，甲方应在每个月的头5个工作日内将上个月的出差补贴费用支付给乙方。

(三)乙方收款账号信息：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、收款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、收款人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、开户银行地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第四条验收标准

(一)由甲乙双方共同组织验收，验收标准为乙方完成了甲乙双方确认的《附件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目需求》中约定的内容，并交付了经甲方书面确认的相应的系统。

(二)需求范围内功能双方需在开发交付前共同确认系统验收标准，系统验收前，关于系统bug，乙方都有义务进行改正。

(三)系统上线后2个月内完成整体验收，试运行时间暂定为1个半月，试运行时间结束后半个月内完成全部验收工作。试运行期间如项目运行出现问题，乙方应忠实地履行合同义务，提供必要的帮助与支持，全力解决问题。如出现重大问题，甲方有权根据实际情况延长试运行及验收期限，具体以甲乙双方另行约定的时间为准。

第五条支持服务及服务费用

乙方向甲方提供为期一年的售后维护服务;维护期过后，系统维护费的收费标准为每年本合同金额的\_\_\_\_\_\_%。

第六条保密条款

(一)甲乙双方均须将其由于本合同而接受或获得的所有信息视为专有信息并保守秘密(“机密信息”)。本合同所述的机密信息是指甲乙双方拥有的与本合同及其项目相关的商业信息、财务信息和技术信息等，同时还包括标有保密字样的资料和一些显而易见的应该保密的资料。机密信息归信息披露方所有，对方不得透露或未经授权使用这些机密信息。

(二)乙方从甲方处得到的所有机密信息只能用于本合同项目实施目的。

(三)甲乙双方未经对方书面同意，不得以任何方式把本合同的细节和任何信息透露给任何第三方或除下述人员以外的任何人：

1、与本合同项目有直接关系且必须了解有关机密信息的人员，即雇佣人员、代理商、转包商和其他供应商;

2、具有合法权利或职责的接受方的专业顾问;

3、其他可以了解机密信息的个人或团体。

(四)发生下列情况，甲乙双方对机密信息不负有任何保密义务：

1、在无保密义务的前提下，已经由对方所拥有的;

2、已经被公众广泛了解或知晓的;

3、在不违反本合同规定下，从有权提供信息的第三方合法获得的;

4、未使用对方任何机密信息而由自身独立开发的;

5、根据法院命令或根据具有司法管辖权的政府或行政主管机构的要求而必须透露的;

6、依国家有关法律、法规规定，向有关中介机构、国家政府部门及公众披露的。

第六条知识产权和所有权

(一)整个项目过程中，甲乙双方根据甲方提供的文档、技术资料、技术图纸、图片、代码等开发的成果的知识产权归甲方所有，乙方需要严格保密，未经甲方允许不得进行复制、传播与使用。乙方违反上述规定的任何行为都属于违约，应赔偿甲方因此造成的一切损失，甲方根据情节严重情况进行索赔，乙方赔偿金额不少于项目总金额的3倍，情节恶劣的可依法追究刑事责任。

(二)乙方保证本合同开发成果及其开发过程不侵犯第三人的知识产权，如第三方以该产品侵犯知识产权为由提起诉讼，乙方将自行承担相关费用，同时乙方应赔偿第三方因上述原因向甲方索赔而导致的甲方全部损失。

(三)未经对方同意，甲乙双方中任何一方不得使用、复制对方的商标、企业名称、标识、商业信息、技术及其他享有知识产权的产品和资料等。

第七条违约责任

(一)因甲方单方面原因造成付款延期或计划完成时间延期，乙方有权向甲方索取违约金，每延期1个工作日，甲方应向乙方支付阶段应付合同金额0.01\_\_\_\_\_\_%的违约金，逾期90天不支付，则乙方有权单方面解除合同，合同的解除并不能免除甲方为乙方已完成的工作支付相应报酬的义务。

(二)因乙方单方面原因不能按照合同规定如期交付成果的，乙方应承担延期交付的违约责任。即每延期交付1个工作日，乙方应向甲方支付阶段甲方应付款额0.01\_\_\_\_\_\_%的违约金，逾期90天未交付成果，则甲方有权单方面解除合同并由乙方承担合同解除的责任，合同的解除并不能免除乙方的违约责任。

第八条争议解决和法律适用

(一)甲乙双方应以友好协商方式解决本合同履行过程中产生的争议，经协商无法解决争议时，提请上仲裁委员会按照该会现行有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

(二)本合同适用中华人民共和国法律。

第九条不可抗力

(一)对由于不可抗力所引起的迟延履行或不履行，任何一方对另一方均不承担责任。不可抗力是指不能预见、不可避免且不可克服的客观原因。

(二)不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

第十条变更及其他条款

(一)本合同的任何补充和修改仅能以双方签字盖章的书面文件进行。

(二)本合同履行期限为五年，自双方签字盖章之日起生效。

(三)本合同正本一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

(四)甲乙双方均可根据政府或相关政策需要另行签订格式合同，如格式合同中有与本合同不符或冲突条款，均以此合同条款为准，不影响此合同的执行。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**软件定制开发合同范本篇二**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方信息如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于：

1.甲方在信息化建设项目中，希望乙方提供软件定制开发服务;

2.乙方具有甲方所需要的软件定制开发服务的人力资源、知识体系、组织管理规范及专业经验，并愿意向甲方提供软件定制开发服务，交付符合甲方需求的定制化软件系统。

为此，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，就甲方\_\_\_\_\_\_\_\_涉及的软件定制开发服务的有关事项，经友好协商，达成协议如下：

第一条定义

本合同使用的有关术语定义如下：

1.1合同：指甲方与乙方签署的、文本中载明双方所达成的协议内容的合约性文件，包括但不限于合同正文文本、所有附件、附录、备忘录和构成合同的其它文件。除特殊说明外，本文件中合同也可称为“本合同”。

1.2软件定制开发服务：指乙方利用计算机软件开发技术和软件开发项目管理理论，完成软件开发并交付符合甲乙双方所约定软件需求规格说明书的计算机软件系统;软件定制开发服务包括需求调研和分析、系统开发设计、系统编码测试三类关键活动，客户测试验收是软件定制开发服务的验收手段。除特殊说明外，本合同\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_定制开发服务可简称为“开发服务”、“定制开发服务”、“软件开发服务”。

1.3实施服务：指乙方提供的指导和帮助甲方相关机构或部门安装调试、数据初始化和正常使用定制软件的服务，包括实施培训、数据准备、定制软件安装调试、。

1.4技术支持服务：指乙方向甲方提供的针对定制软件使用与错误方面的服务，包括定制软件运行异常的问题诊断、修复和修改自身故障。

1.5定制化软件：也称为“定制化软件系统”，指针对甲乙双方共同确认的软件需求规格说明书开发完成并交付的所有计算机软件系统;但不包括支撑软件定制开发服务及定制化软件运行所需要的操作系统、数据库系统、中间件系统、开发语言、开发平台等版权(或所有权)归属于乙方或第三方的各类计算机软件。除特殊说明外，本合同中乙方完成并交付给甲方的定制化软件又称为“定制软件”、“交付软件”。

1.6【填写双方合作的信息化项目全称】：指甲方发起和组织的，并向乙方采购软件定制开发服务的信息化建设项目。除特殊说明，本合同中【填写双方合作的信息化项目全称】可简称为“本项目”。

1.7开发费用：指甲方支付给乙方的开发成本与开发利润的总和，即本合同第六条所约定的费用。

1.8技术资料：指涉及本合同中的定制开发技术及交付软件技术的有关任何信息、数据、磁盘、软件、光盘、电子邮件、传真、信函、文件、图纸、表格、影像资料及其他形式的资料。

1.9保密信息：指双方签订的本合同及所有附录、附件、附表和补充，所有软件、软件目录、文件文档、信息、数据、图纸、基准测试、技术规格、商业秘密、目标码和软件的机读备份复制件(包括但不限于乙方提供的用作支持的软件和源代码)，以及其他由甲、乙各自专有的、且提供给对方的并明确标有“机密”、“保密信息”、“内部材料”、“confidentialinformation”、“businesssecret”、“secret”或具有类似含义字样的信息，包括由甲、乙双方于本合同之前或之后签订的其他合同中规定为“保密信息”的所有项目。

1.10保密信息载体：指存放保密信息的各种载体，包括但不限于电子文档、纸质文档、光盘、其他实体如录像带、磁带等;各种软件系统;服务器、台式机、笔记本电脑、u盘、移动硬盘等硬件。

第二条工作量及需求范围

本合同中定制开发服务的工作总量为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_【人月】。

本合同中定制开发服务实现的需求范围为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

【可采用概略描述或直接写具体参见：\_\_\_\_\_\_\_\_\_/见附件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_】

最终开发需求范围及验收标准以根据上述纲要内容形成并经双方签字确认的软件需求规格说明书为准。

《软件需求规格说明书》双方签字确认后，若根据《软件需求规格说明书》按照行业工作量估算方法再次评估出的工作量超出本合同已约定工作量【人月】，需双方重新协商，合理确定本合同的项目范围或者以项目补充协议的形式确认增量部分开发工作内容，并对增量部分重新议价，否则不予处理。

第三条总工期及关键里程碑

甲乙双方均按共同核定之工作计划投入满足需要的资源并达成每项目标，是完成定制开发服务工期的必需前提，在此前提下本合同中定制开发服务的总工期为【月/天】;同时，双方共同约定如下关键里程碑的计划日期，若合同签署延迟，以下计划日期相应顺延：

3.1【合同签署】

3.2【合同签署工作日，完成《软件需求规格说明书》编制，双方签字盖章确认】

3.3【《软件需求规格说明书》签字完成工作日，完成完成系统的设计、开发、测试、用户验收及上线实施，并得到甲方签字盖章确认的《上线验收报告》】

3.4【系统上线后三内，完成系统的最终验收，《系统终验验收报告》甲方签字盖章确认】

以上各里程碑工期的达成，基于需求按照计划明确并双方签字确认。

第四条定制软件的验收及交付

4.1验收是甲乙双方评定乙方交付的定制软件是否满足甲方软件需求规格说明书的活动，本合同中的验收活动分为【此处描述需要的验收环节,一般为功能验收和系统验收】。项目(里程碑)验收报告格式见本合同附件1，该附件为本合同不可分割的组成部分。甲乙双方应在系统正式上线之日起30日内启动系统验收工作，并在5个工作日内完成系统验收。

4.1.1最终验收范围及标准以根据上述第二条之纲要内容形成并经甲乙双方签字确认的需求规格说明书为准;

(以下验收的具体内容根据4.1中约定的验收次数填写，如果仅一次验收则删除4.1.2条)

4.1.2【定制软件通过\_\_\_\_\_\_\_验收，表示乙方开发的定制软件满足本项目的功能开发需求;\_\_\_\_\_\_\_验收通过后，甲乙双方共同签署\_\_\_\_\_\_\_验收单或报告;】

4.1.3定制软件通过系统验收，表示乙方已交付符合本合同约定的定制化软件及已履行完毕本合同中约定的义务;系统验收通过后，甲乙双方共同签署《系统验收报告》。甲方项目负责人为【\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_】，甲方授权该负责人签署项目里程碑文件，其亲笔签字样式为

如甲方项目负责人中途变更，甲方须在合理时间内给乙方正式书面通知，并附新的项目负责人签字底稿。

4.2甲乙双方于本合同履行过程中约定项目交付物清单，乙方应于项目系统验收通过后，向甲方提交所有项目交付物。项目交付物清单应包括：软件需求规格说明书、设计文档、系统源代码、安装程序、用户手册和测试报告。

4.2.1乙方派代表于双方约定时间和地点提交所有项目交付物，甲方派代表当场清点无误后，正式接收所有项目交付物，并在乙方出具的书面收讫证明上签字;

4.2.2交付物的载体介质可以为纸质、光盘、u盘等。

第五条实施服务与技术支持服务

5.1实施服务范围：乙方在合同范围内向甲方提供【明确列出乙方承诺提供定制软件实施上线服务的甲方总部机构的名称及所在地，所在地需要具体到市一级。如果实施范围除了甲方总部还包括分支机构就需要明确分支机构的数量或者具体的分支机构名称、地点。只要涉及总部以外的地点都要约定明确数量、地点】的定制软件实施上线服务。乙方对超过此范围的甲方其他机构的实施服务以“人日”为计量单位按以下标准收取费用：

5.1.1如需要实施服务的机构所在地为北京市区内，实施上线服务收费为每人日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/人日);

5.1.2如需要实施服务的机构所在地为非北京市区内但不超出\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地区，由甲方承担实施服务人员往来的交通和实施地当地食宿的费用，实施上线服务收费标准为每人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/人日)。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**软件定制开发合同范本篇三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方本着诚实信用、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就软件定制开发事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条定义

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件\_\_\_\_\_\_\_\_中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

“可交付件”指附件\_\_\_\_\_\_\_\_中指定的由乙方所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

“交付”\_\_指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

“里程碑”是指附件\_\_\_\_\_\_\_\_中所规定的由乙方在本软件开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件或模块。

“源代码”指用于该软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。

第二条开发软件描述

1.本软件是甲方为公司经营的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_业务而开发的软件。该软件处理的对象是甲方的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，该软件的主要功能和目标为\_\_\_\_\_\_\_\_。

甲方原有的相关计算机信息系统为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其主要功能是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。乙方将结合甲方的计算机信息系统进行软件开发，使开发的软件能同现有系统中已有的设备和相关软件相匹配。

2.乙方所开发的软件系统为：\_\_\_;其中：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

属于第三方的软件为：\_\_\_\_\_

属于乙方所拥有的软件为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方开发的软件为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方可以委托具有相应开发能力的第三方开发的软件为：\_\_\_

3.乙方为甲方开发的软件系统分为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个子系统，该软件所构建的系统的主要功能为\_\_\_\_\_\_\_\_。软件整体功能符合甲方所描述的要求，应达到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的技术指标。

第三条软件的开发进度和时间

1.本软件交付的时间为：\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日。

2.软件开发分为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个里程碑阶段，每个里程碑阶段的项目完成后，均应该依据本合同附件\_\_\_\_\_\_\_\_所列的检测标准进行检测和交付。甲方将按照本合同的第十六条规定进行付款。乙方开发软件或引用的检测标准不得低于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的标准。其具体里程碑、检测标准、阶段和进度等见附\_\_\_\_\_\_\_\_。

第四条转包或分包

本合同项下的项目禁止转包。如双方同意，乙方可以将本合同项下的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_等非主体项目分包给具有相应资质的第三方实施。违反本条规定的，乙方应依据本合同的相关规定承担违约责任。

第五条项目管理

合同各方指派代表组成立信息系统开发管理小组，管理本软件的开发。管理小组成员名单和通讯方式见附件\_\_\_\_\_\_。合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方;如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。

第六条信息与资料

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方调阅有关资料，向有关职能人员调查，了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

第七条需求与需求分析

甲、乙双方将根据上述第二条中甲方为其业务开发软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

第八条需求说明书，概要设计说明书和详细设计说明书

1.乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之前完成需求说明书，在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之前完成概要设计说明书，在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之前完成详细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。

2.甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。甲方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之前完成需求说明书的审核，在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之前完成概要设计说明书的审核，在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日之前完成详细设计说明书的审核。如甲方认可上述文件后的，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

?

3.甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中开发软件的适用性、需求性、可用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

如甲方未在约定的时间内完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付时间。如该延时对乙方造成损失，甲方还应赔偿乙方的损失。

4.上述需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书经双方签字后，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

第九条进度报告

乙方应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(时间)，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括：\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目进度或里程碑计划执行情况，已完成的软件开发项目，有无遇到的困难和障碍，本项目的预期效果，人员配置情况，有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。此外，乙方也应当在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内回复甲方提出的与本项目相关的询问。

第十条第三方监理

甲方有权聘请第三方作为本软件开发的监理，该监理享有与本合同中所约定的甲方同等的权利。监理方应拥有相应的资质并依法行使其监理职责，否则乙方有权拒绝接受监理。

第十一条项目变更

在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求。

(1)若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内对此作出书面回复。

甲方在收到乙方的上述回复后，应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。

如果甲方不同意乙方有关合同价格变化和项目交付日期变更的回复，但上述变更如不执行，将会影响开发软件的正常使用或主要功能，则乙方应执行变更要求。同时，甲、乙双方均有权按照规定解决争议。但在争议解决之前，甲方应按照乙方在回复中的价格变化和项目交付日期变更的要求执行。

如甲方提出的变更导致合同总价下降，则合同总价每下降\_\_\_\_\_\_\_%，甲方应补贴乙方相当于变更前合同总价款\_\_\_\_\_\_\_%的金额。

(2)如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。

甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

第十二条交付，领受与验收

1.交付

乙方应在进行每项交付前\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据附件\_\_\_\_\_\_\_\_所列的检测标准对该交付件进行测试，以确认其符合本合同的规定。

如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。如甲方能接受而不接受交付，则视为乙方已经交付，甲方应当按照约定付款，甲、乙双方对此另有约定的除外。

2.交付内容

乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供人阅读的。具体交付内容见附件\_\_\_\_\_\_。

如由于甲方运行、检测不当或其它原因而导致所交付项目存在故障或问题，经甲方要求，乙方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方承担。

3.领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合开发软件的功能和检测标准。甲方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，或由甲方依法或依约终止本合同为止。

4.软件系统试运行

自软件交付通过之日起，甲方拥有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天的试运行权利。

如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

5.系统验收

软件试运行完成后，甲方应及时按规定对该软件进行系统验收。乙方应以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成软件系统验收。

如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

如属于甲方原因致使软件未通过系统验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收。如系上述故障之外的原因，除因本合同规定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内完成验收，乙方有权以其认为合理的方式进行单方面验收，并将验收报告提交甲方，即视为软件系统验收已经通过。乙方在进行单方面验收时，甲方应提供验收便利。如甲方在乙方提出单方面验收后的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内不提供验收便利，则视为该系统已经通过验收。

第十三条知识产权和使用权

1.知识产权

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_方拥有开发软件的知识产权。\_\_方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发工作需要之外，未得到另一方的书面许可，不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金\_\_\_\_\_\_\_元以及赔偿\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_方的损失。

2.使用权

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_方对软件具有使用权。本使用权的使用范围为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

甲方对乙方所许可的使用权软件\_\_\_\_\_\_\_\_(没有/有)向第三方分许可的权利。除本合同另有规定外，乙方许可甲方使用软件或相关任何知识产权，并不表示甲方已经从乙方获得其向第三人许可使用该项权利的权利。

甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

3.本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。

4.甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。甲方因非经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成对方损失的，由其承但相关责任。

第十四条维护和培训

1.软件的维护和支持

乙方同意在本合同规定的期限内按照附件\_\_\_\_\_\_\_\_的规定，向甲方提供软件维护和支持服务。除双方另有书面约定，如甲方依法或依据本合同将软件用于商业性销售，乙方将负责为所有的与本软件相关的最终用户提供维护和支持服务。维护和支持服务期满后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，甲、乙双方将依据附件\_\_\_\_\_\_\_\_另行签订维护和支持协议。

2.项目培训

乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。培训计划详见附件\_\_\_\_\_\_。

第十五条价格

1.价格

本开发软件项目总金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(大写)\_\_\_\_\_\_元\_\_，除非另有书面约定，付款方式见附件\_\_\_\_\_\_。各部分价格组成见附件\_\_\_\_\_\_。

2.项目增减定价

在本项目进展过程中，甲、乙双方依据本合同对项目作出任何变更或经双方同意的功能变化或软件模块的增减等，一方或双方将以上述规定的价格为原则，商定变更后的具体价格。

第十六条合法软件

1.乙方所开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范。在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

2.如乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的软件已完成了上述手续。

第十七条侵权责任

1.如有第三方声称甲方或甲方所分许可的顾客使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关判决或和解所确定的赔偿金额。一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。甲方有权自费参与针对该项诉请的应诉抗辩或和解。如乙方由于经济或其他原因不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

2.如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

3.如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。

第十八条违约责任

1.交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如开发工作延时，甲方同意给予乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日的宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金\_\_\_\_\_\_\_元外，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1)每延期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，乙方应向甲方支付合同总价\_\_\_\_\_\_\_%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的\_\_\_\_\_\_\_%。

(2)如延期时间超过\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，甲方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的\_\_\_\_\_\_\_%作为对甲方的赔偿。如甲方由此终止本合同，乙方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(直接/间接/直接和间接)损失。

2.付款违约

(1)如甲方未按合同规定的期限付款，每延期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，甲方应向乙方支付合同总价\_\_\_\_\_\_\_%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的\_\_\_\_\_\_\_%。

(2)如延期时间超过\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天，乙方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，乙方还可要求甲方支付合同总价的\_\_\_\_\_\_\_%作为对乙方的赔偿。

如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

如乙方选择终止合同，甲方应按已交付和已完成的软件的价格向乙方付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。

第十九条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

第二十条争议的解决

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权选择下列第\_\_\_\_\_\_\_\_种方式解决：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1)将争议提交\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁;

(2)依法向\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

第二十一条生效条件

1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

2.本合同—式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，具有相同法律效力。各方当事人各执\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子信箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_账号：\_\_\_\_\_

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找