# 钢筋工承包劳务合同范文(优选53篇)

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2024-10-15

*钢筋工承包劳务合同范文 第一篇甲方：乙方：甲方承建的xx小区7号、8号住宅工程，其土建部分，实行清工形式承包，现由乙方根据工程旳施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承担本工程土建部分的施工任务为，眀确责任遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，...*

**钢筋工承包劳务合同范文 第一篇**

甲方：

乙方：

甲方承建的xx小区7号、8号住宅工程，其土建部分，实行清工形式承包，现由乙方根据工程旳施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承担本工程土建部分的施工任务为，眀确责任遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，该双方共同协商，特签订如下合同：

>一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

>二、承包范围：

临时设施的搭建和外墙的围护，施工图纸中所有的土建工程，施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。

>三、承包方式：

包清工按期付款、按完成工程量付款。

>四、承包价款：

1、按建筑面积每平方米190元。

2、7号楼2611平米，8号楼2207平米合计4818平米。

3、总价款；4818x190=915420元。

4、建筑面积按实际建筑面积，其中地下室只算一半。

>五、质量要求：

1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商的要求施工，按照国家质量验收规范进行自检、自检合格报甲方验收。

2、乙方施工的工程质量必须达到合格标准，若质量达不到标准要求，必须无条件返工，返工费用由乙方自负。

3、乙方除按照国家规范标准执行外，还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技朮要求。

4、甲方负责原材料，施工大型工具附属设备供应，乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半，工程出现材料质量问题由甲方负责，若出现施工质量问题则由乙方负责。

>六、工程款支付：

1、地下室封顶付10%，二层封顶付20%，主体封顶付30%，全部完工付30%，其余工程款交工后十日内付清。

2、工人工资每月造工资表，按工资表必须发到民工手中。

>七、安全生产管理：

1、乙方在施工过程中必须迖到甲方规定的安全生产标准化管理要求，听从甲方现场管理。

2、乙方必须保证自已承包范围内的卫生保洁工作，做到卫生整洁。

3、乙方要认真遵守有关安全生产，文明施工条例、法令、法规，做好治安保卫消防安全和文明施工工作，违反上述规定而发生事故造成的损失由乙方负责。

4、乙方必须做好各个班组的安全教育和安全防范工作，协助甲方做好治安工作，严禁带小孩等闲杂人员进场。

>八、工期要求；

1、按甲方合理的施工进度计划进行，每施工层必须在规定的吋间完成，乙方必须各班组相互配合和其它工种及时合理组织技工进行操作，不得无故延误工期，按甲方的施工计划施工，工作总天数为150个工作曰，工期每延误一天扣罚10元每平方米，在施工组织过程中如遇下列情况得延期，双方应及时进行协商确定顺延期限：

1、因天灾和不可抗力；

2、因甲方提出变更计划或变更施工图；

3、因甲方不能按期供图、供料或其它材料不合格要求。

>九、其它有关事项：

1、乙方使用的各种机械及防护设施，应验收确认符合安全标准后，方可使用；

2、乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗，自觉接受甲方及主管部门的检验，严格按文明施工，若乙方施工过程中质量和进度难以达到甲方的要求，甲方有权终止本协议；

3、甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、不恰当雇用人员；

4、乙方模板、钢筋、设备施工工具，应按工地要求堆放整齐，按排专人看管，工程竣工后应及时清理现场，一星期后任沒有清理，甲方有权派人员凊理，并按发生费用3倍，从乙方承包费中扣除；

5、乙方必须按项目要求协调意见，与其它工种密切配合，不得扯皮戓自行其是，以免造成工期损失，如工作中出现矛盾，应先行协商，协商不成，报甲方协商，如不报甲方，后果由乙方负责。

>十、开工时间

20xx年4月22日竣工吋间20xx年9月1日以下合同条款自签字后生效，双方必须遵守本合同，一式2份，双方各执一份。

甲方：

乙方：

签定日期：

**钢筋工承包劳务合同范文 第二篇**

甲方：

乙方：

甲方（全称）：

乙方（全称）：身份证号码：

依据《\_合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，进行单项承包，双方自愿达成如下协议：

一、工程名称：港龙美的云筑

二、工程地址：阜阳市润和路与阜南路交叉口

三、承包范围：本工程所有钢筋加工制作（含机械、人工、辅材等）、绑扎、辅材（绑扎丝、垫块）、加工机械、电渣压力焊、热焊、机械连接、焊接等

承包部位：港龙美的云筑售楼处（86#楼）

四、主要承包的工作内容：

）钢筋加工制作包含如下工作内容：

①施工现场机具、设备安装就位；

②操作架搭拆（包括钢筋棚搬家多次搭拆）；

③配合现场材料上、下车；

④原材料、机械连接接头现场取样；

⑤所有钢筋的制作（含一次结构、二次结构、桩芯钢筋在内）)、安装及成品验收等等；

⑥套丝、马凳、梯子筋、定位筋、定位框的制作；

⑦所有焊接（含电渣压力焊接等）；生锈钢筋的清理、分类；

⑧机械维修；

⑨现场材料的转运、码放；

⑩电梯井防护门下料（预埋）、外用施工电梯门的下料等等；自带手持工具；制作材料剩余的废料要做到充分利用（如做马凳等产品）。

）所有钢筋的套丝、下料钢筋均用无齿锯切断。决不允许用切断机切断钢筋。

）所有钢筋制作所需机械及一机一闸一漏保、配电箱、电缆等。

钢筋绑扎内容包括：

1）本工程所有钢筋的安装绑扎（含桩芯钢筋的制作、绑扎、铁板焊接在内）、材料转运、剩余钢筋清理、分类，材料码放整齐；墙、柱、梁、板的洞口预留、预埋及处理；不能与结构同步施工的梁板钢筋的预留、预埋、剔凿以及二次结构、构造柱及拉结筋的预留预埋；后浇带钢筋保护及二次绑扎、成品的保护、自带手持工具等。

2）现场安全、文明施工的场地清理；剪力墙及柱根部焊渣的清理等工作。

3）包括每道工序每天必须做到工完料尽场地清，材料码放整齐等各项文明施工，如乙方不清理，甲方将派人清理，按200元/工日在乙方工程款中扣除（乙方不同意、不签字同样生效）

4）钢筋绑扎所需套筒、火烧丝、铁丝、垫块、电焊条、粉笔、石笔、砂轮片、电渣压力焊所需机械材料、机械连接套丝机的自备等。

5）乙方必须按照建设单位质量体系标准要求（本工程含第三方飞检）、国家行业标准体系要求、图集、规范、图纸、大样节点等要求施工。施工进度必须按照甲方进度计划、时间节点要求按时完成（包含报验质检部门）。

五、合同工期：开工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

完工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

注：按实际施工工期标准（二层及以上按5天/层，包括钢筋、模板、砼且含特殊情况。）

乙方必须确保按甲方下达的工期进度计划施工，确保工程进度按时完成，如不能按建设单位与总承包方签订的计划工期按时完成，每延误一天，建设单位罚款总包（甲方），总包（甲方）将加倍处罚乙方，且总包（甲方）有权安排人员抢工，费用在乙方的工程款中双倍扣除。

六、质量标准、等级：本工程按国家规定验收标准及地方相关标准达到优质主体结构。同时满足建设单位质量标准体系要求（含第三方飞检质量要求），国家行业标准体系，图集、规范质量标准体系及地方标准体系。若乙方达不到该标准，总包（甲方）将按照有关规定进行处罚。

七、承包方式、承包单价：

承包方式：本工程在乙方签订本合同时，先交保证金元（大写：贰万整），保证金待乙方施工人员能满足合同施工范围所需人员时，一个月后退还乙方保证金，如果乙方中途退场，保证金不予退还。本工程在乙方承包范围内以包工、包自带小型施工用具（调直机，切断机，弯箍机，套丝机，无齿锯，电焊机，电渣焊机具，机械连接及机械维修保养等）、包工期、包质量、包成品保护、包安全、包文明施工、包场内运输、包工程验收达到合同约定的质量标准、包施工中乙方工人安全保护用品、包野蛮施工过程中一切工伤事故费用、包物价上涨因素、并综合考虑楼层超高等因素，本工程在施工期间，不管工、料、机等价格如何变化及图纸与施工图深化后结构施工发生变化所需钢筋绑扎量的变化，均不再调整单价和费用。

劳务单价：

（1）各部单价：

1）、地下车库所施工部位按吨位计算，固定单价是：元/吨计算（含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋）。

2）、主楼从地下室开始包括地下室及基础筏板所有钢筋制作、安装按建筑面积元/㎡计算。（含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋等）。

（2）合同内不发生的任何零星用工（注：此合同一律不产生任何零工，只要与钢筋工有关的工作量全部由钢筋工完成，人工费已包含在内）。

（3）设计变更造成的乙方返工，均不计算人工费。

（4）如果钢筋绑扎质量，进度，文明施工都能达到要求，总包（甲方）可以适当考虑钢筋施工范围对你方优先考虑，否则随时根据情况缩小乙方施工范围。

单价说明：承包单价中包含但不限于乙方施工人员的所有劳务工资、工人进出场费、现场内材料搬运费、生活费（含住宿用品及餐具）、乙方人员自带工具费、运输交通费、工资附加费、冬雨季施工措施费、高层建筑人工降效和施工措施所发生的人工费及施工不可预见费、抢修费、措施费、场地清理费、工具加工费、成品保护费、管理费、节假日补助费、就餐费、差旅费、利润等，合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用。

八、结算方式：

包干单价范围内的工程，根据施工图纸计算实际完成工程量计算。

设计变更导致乙方返工的部分均不计算人工费。

所有赶工费、夜里加班要求增加费均不另计费用，同时乙方作业人员无条件全力配合。

所有阳台、走道仅按算建筑面积一半计算，注：飘窗板、空调板、汽车坡道入口、出口（无顶板处）、以及风井不计算建筑面积。

九、付款方式：

乙方进场人员在甲方食堂吃饭，伙食费从承包项目的工程款内扣除，正负零以下不支付工程款。乙方准备垫付工人零花钱至正负零，出正负零后每月支取生活费现金1000元或充卡每月不得超过2500元（充卡由承包人负责，且实名制），其中农忙和学生开学发放部分工资，工程完工后，本公司若无其它工程项目继续承包给乙方，春节前甲方按乙方实际完成工程量的90%结算给乙方，余款在单位工程竣工后一次性付清（若遇过春节跨年工程未完工，按实际完成工程量的85%结算）。

十、工期条款：

乙方必须严格按照总包（甲方）的总进度计划、月进度计划、周进度计划要求施工，乙方必须配备与进度计划相匹配的施工人数进场，确保工期，必保甲方进度计划按时完成。

乙方在任何情况下进行抢工，均不另增加费用。如需抢工，必须服从甲方统一调配。如不服从，甲方必对其进行10000元/每次的处罚。

甲方要求乙方抢工，若乙方在收到甲方通知后无明显改进，甲方有权增派其它施工班组，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

无论天气条件怎样，当甲方认为有必要赶工时，乙方应调整施工计划，增加人、材、机投入，甚至实行24小时倒班施工，保证甲方对工期的要求，因此发生的一切费用视为已含在单价中，并不再索取任何费用。无条件服从甲方工期节点要求。

十一、质量条款：

乙方必须严格按照国标标准及总承包合同质量条款进行施工，否则造成的一切损失均由乙方承担（此工程施工质量依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求施工）。

出现质量隐患或者问题时，乙方应无条件的按甲方技术质量部门要求进行返工或整改，直到消除质量隐患或质量问题。

乙方有义务做好成品保护工作，由乙方原因造成成品、半成品的损坏，甲方有权对乙方进行处罚。

乙方应保证其承包范围内的工程能顺利通过验收，若因乙方原因影响工程的验收而造成的一切损失均由乙方承担。

乙方必须服从甲方管理人员指挥安排，严格做好工人技术交底工作，严格按照甲方审定的施工方案、技术交底和施工图纸、施工规范要求施工，因乙方自身原因造成的质量问题，乙方必须无条件返工，并赔偿相应的材料损失，工期不得顺延。

验收的依据和标准：依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求。

分项工程施工完成后，乙方必须先进行自检，合格后方能报甲方验收。

各班组报验一次性验收不合格，进行二次验收仍不合格，甲方对乙方处以1000元/次处罚。

图纸下发后，乙方需立即安排班组进行图纸核对，书面提出图纸疑问，配合甲方技术部进行图纸会审。

有关乙方工作内容质量验收及检查时，乙方需安排现场带班跟随配合，如有质量、安全问题，乙方需马上安排工人无条件整改。

十二、甲乙双方职责：

甲方责任及权益：按时提供材料，乙方如需材料必须提前15天上报材料计划，由项目负责人审批，交采购部按计划采购。在采购期间乙方须安排和协调好场内生产工作，在施工过程中，乙方的工期、质量、安全达不到甲方要求，甲方有权辞退乙方，其产生的损失费用一律由乙方承担。

乙方责任：

（1）乙方所有施工人员，必须居住在甲方指定的生活区，服从甲方管理和安排。

（2）乙方必须申报工人合法的暂住权，甲方代乙方办理各项证件及手续，费用由乙方承担，如乙方不申报，罚款由乙方负责。

（3）施工过程中，班组与班组之间不准发生打架闹事行为，无论谁正确与错，视情节严重程度各罚500-1000元，如造成被打伤行为，由责任人承担一切医疗费用和相应法律责任，本公司不负责任何赔偿，打架双方或责任人不签字同样生效扣除。如造成伤害由当地公安机关追究其刑事责任。

（4）乙方进场必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责，协议要求一式三份（乙方、工人、甲方项目部各执一份）。

（5）乙方队伍进场时，必须提供身份证等证件。

（6）乙方不得雇佣18岁以下或56岁以上及不宜从事建筑工程施工作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

（7）所有人员没有我项目批准，对本工程造成危害，途中私自停工，每人处罚500元。由此造成后果自负。

（8）乙方在施工中每天必须做到工完场清。

（9）严禁乙方人员在工地及生活区酗酒、打架、赌博、盗窃、滋事、破坏公司形象，如有发生，甲方对肇事者处以500-1000元罚款，（包括在工地现场随意大小便处以200-20xx元罚款）情节严重者报公安机关处理。

（10）在甲方认为工程质量、进度、受到影响时或即将产生损失时，甲方有权终止合同内容（或要求乙方退场，)乙方退场按已完成合格工程量合同价60%结算，乙方必须无条件退场，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

（11）乙方使用的机械设备，由乙方负责日常保养、维修、包括易损件的更换、所需费用由乙方负责，前提条件千万注意机械维修别耽误工程进度。

（12）乙方材料进场入仓库，乙方必须妥善管理，保持现场文明施工，合理使用材料。钢筋原材严禁超用，所有废料尽量回收再利用，能省则省的原则，甲方最终按定额损耗不超过，对乙方进行过程考核，乙方在施工过程中达到节约要求，甲方给予乙方奖励，超过部分，按甲方采购价在乙方工程款中扣除。

（13）乙方人员在钢筋施工过程中，按照总包下发的施工蓝图及相关图集、施工方案、甲方提供的钢筋料表等进行钢筋制作安装。乙方服从总包方管理人员的统一指挥，钢筋由总包方提供，每次领料时，乙方应会同总包方有关人员共同清点钢筋数量，除盘条直接过磅称重外，其余型号的钢筋均按根点数，并按理论重量结算，工程完工后，正常的钢筋用量依据图纸、定额下浮2%且钢筋损耗率不得超过，乙方实际钢筋总领用量超过此量，超过部分由乙方承担。

十三、安全文明施工条款

乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全技术交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（或处罚标准），用电机具要专人管理，专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

施工现场乙方必须由专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品，甲方为乙方工人办理工伤意外保险，保费甲方出，因乙方措施不力发生事故的，乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。

若发现乙方工人私自接电线、插座、电炉等，发现每人每次罚款200元，从工程款中扣除，发生事故由乙方负责。

乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利的一切费用。

特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工，电工等，严格按照操作规程施工，否则出现安全事故，甲方不负责任何责任。

由于乙方管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

乙方进入施工现场，所有材料码放、以及场地内转料、半成品码放等必须符合文明施工要求。

乙方的施工人员在甲方的食堂凭饭卡就餐，不得在生活区或施工现场私自生火做饭，违者重罚，造成一切经济损失由乙方全部负责。

十四、解决合同纠纷的方式

因本协议发生争议，由双方协商解决。协商不成时，可向合同签订地芜湖市中级人民法院起诉。

十五、附加条款：无论什么原因，中途退场，钢筋制作按\_\_\_\_\_\_元每吨结算，绑扎按\_\_\_\_元每吨结算，其他不与计算。

十六、其它

每月30日，乙方向甲方如实报送本班组上月施工人员名单和身份证复印件；施工人员考勤表及工资表、工作量，作为甲方拨款的必要条件，乙方应保证所报资料的真实性、准确性。所报资料必须经乙方班组长及乙方和甲方专业工长签字（工资表必须由每个工人签字）。甲方根据乙方所报资料和实际情况，按时发放生活费，乙方必须和甲方签订安全协议书，配合甲方办理一切劳务手续。

乙方工人进场前必须签订授权委托书，主要授权范围有：对乙方和甲双方签订的分包合同内容与定价的认可，和安全协议签订认可、以及乙方在特殊情况下不可以代领工人工资等。

本合同自双方签字、盖章之日起生效，期满结清余账后本合同自然失效终止。

在乙方施工范围内，部分工作量如甲方代理完成时，其费用按时扣除。

对因环保、停电、停砼等因素造成的停工，无论时间长短，乙方不得以此因素索取误工费。

本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，每份都有同样的法律效力。

所有施工人员必须住甲方指定的生活区，以利于工作安排及协调，班组人员充足可以协调其他栋号楼施工。

>十七附件

附件1、承诺书

附件2、安全生产管理协议书

附件3、临时用电安全管理协议书

附件4、治安、消防、交通协议书

附件5、环保施工协议书

附件6、安全生产协议

甲方（或甲方授权委托人）签字（章）：

电话：

乙方签字（手印）：

电话：

签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢筋工承包劳务合同范文 第三篇**

发包人： 项目部 (简称甲方)

承包人： (身份证号： ) (简称乙方)

甲方承建的 工程，为了进一步加强工程管理，确保工程按质、按量、按时完成，经甲方决定将本工程中的 钢筋 工程项目承包给乙方施工，现就该工程有关事项，经甲、乙双方共同协商一致，达成如下合同条款：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程概况：为框剪 层，建筑面积约 平方米。

四、承包方式：包工、不包料(包扎丝，包所有钢筋机械、锯片及工具)的大包干方式。

五、承包内容、范围：

1、本工程施工图纸中所有的钢筋制作、安装工程、钢筋焊接等项目内容及范围。

2、配备技术人员配合甲方施工员做好钢筋制作、安装工程检测及各项工程资料。

3、柱子钢筋的电渣压力焊由乙方负责，超过 的钢筋采用电弧焊 面焊接

六、承包价款：基础及地下室按定额含量每吨 元(人民币)计算，地上楼层部分按实际建筑面积每平方米 元(人民币)计算;工程价款以实际结算价款为准。本价款综合了承包内容、范围内的所有费用。

七、付款方式及相关规定：

1、在本工程地上四层框剪主体(五层楼面)现浇砼完工后7日内支付已完工程量的50%工程款，五层楼面以上工程量按月支付已完工程量的70%工程款，以此类推;余款在外架全部拆除完毕后7天内一次性付清。

2、为保障劳务人员的合法利益，乙方领取工程款后，必须将劳务费发给每一个劳务人员，不得拖欠劳务人员的劳务费(工资)。如违反本规定而发生劳务纠纷，导致劳务人员上访或闹事的，乙方负全部责任，并无条件接受甲方单位做出的5000元/次上访或闹事的经济处罚。

八、工程期限：

1、以甲方制定工程进度表为准。

2、施工中乙方必须严格按照甲方制定的工程进度计划进行，确保本工程按 期完成，如延期一天完工罚款20\_\_元/天，以此推算，罚金在工程款中扣除(在不可抗力的情况下和甲方原因造成延期按同等时间顺延工期)。

九、工程质量：

1、严格按照施工图纸设计和《建筑安装工程施工规范》要求，精心施工。

2、严格执行《建筑安装工程质量管理条例》、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》、《工程建设标准强制性条文》和《建筑安装工程施工规范》结合公司规定的《工程施工管理条例》及相关质量管理制度执行。

3、经验收有不符合质量标准之处，根据范围大小、程度轻重、由甲方单位或项目经理部提出相应处理意见，乙方应及时整改或返工至符合要求。整改或返工所浪费甲方的材料由乙方赔偿。

4、本工程质量以合格工程为标准，如乙方施工质量使整个工程未达到合格，乙方应承担由此造成的一切责任和经济损失。

十、工程安全：

1、在施工中，乙方必须按照安全文明生产综合治理有关规定进行施工。若因乙方的原因造成的安全事故等一切责任由乙方承担。

2、乙方劳务人员上岗时必须佩戴好安全帽，不允许赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗，禁止酒后上岗。如出现以上情况甲方有权给予经济处罚，另外由此造成安全事故等一切责任由乙方自负。

3、施工中发现安全隐患，乙方必须及时向甲方汇报。如不及时向甲方(项目经理部)汇报或施工中违章操作等造成安全事故的一切责任和经济损失由乙方负责承担。

4、在施工期内，乙方劳务人员不得发生打架，斗殴，盗窃等事件，如出现此现象，甲方有权给予经济处罚，若因此造成的伤亡等事故全部由乙方负责处理，并承担一切经济损失。

十一、建筑材料管理和现场文明施工管理：

1、乙方在保证工程质量的同时，要节约用材，如因乙方的原因造成返工所用的一切材料由乙方按价赔偿。

2、施工中乙方必须严格做到不浪费材料，各负其责，各种配好的材料应按不同的类别、规格、型号堆放整齐，凡达不到上述要求的甲方有权根据不同程度给予经济处罚。

3、在施工期间，如发现乙方有盗窃材料行为的，甲方有权处罚并终止本合同，严重的移交司法部门处理。

十二、施工设备、工具的配备：

1、甲方提供垂直运输机械设备及脚手架、塔吊。

2、乙方自备钢筋制作、安装所需的机械设备，包括锯片和所有工具，安全帽、安全带。

十三、其他条款：

1、本工程不得转包给他人，不得擅自停工，不得中途退场，若出现此现象，乙方必须赔偿甲方一切经济损失。另外，甲方单方有权终止本合同。

2、乙方必须按时发放工人工资，如因乙方未及时发放工人工资造成工人上访所产生的一切责任和被公司罚款，由乙方承担。

3、乙方必须和各工种密切配合施工，若乙方不配合施工，应承担相关责任。

4、施工期间乙方自行解决膳、宿等生活问题。

5、本工程设计如出现变更，由甲、乙双方另行协商变更有关事项。

6、施工中乙方必须服从甲方代表领导，听从甲方代表指挥。

7、施工期间乙方必须节约用水、用电，使用后做到及时关闭。

8、乙方所有作业人员均应爱护工地的环境卫生，保持工地整洁，严禁在工地随意大小便，发现一次罚款100元。

十四、违约责任：

上述条款供甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方均不得违约，如一方违约，违约方赔偿对方一切损失。

十五、本合同自签章之日起生效，生效后具有法律效力。

十六、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商另立补充合同。

十七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢筋工承包劳务合同范文 第四篇**

甲方：四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部(以下简称甲方)

乙方：杨中昌 (以下简称乙方)

根据甲方承建工程任务的需要，经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力，特签订本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、工程名称：砖砌体工程

二、工程地址：

三、结构类型：框架结构

四、建筑面积：

五、承包方式：清包工、斗车、小型机械及用具

六、承包内容及要求：

砌筑工程：

1、施工图纸包括的所有砌筑工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。

2、砌筑前的浇水、湿润，所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面，处理落地灰，搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。

3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的，罚款200元，砌筑砂浆试块漏做的，每组罚款100元，砌筑砂浆试块强度超过设计标号倍的，每组罚款50元。

4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，抽查三组中有一组或一组以上小于60%的，罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处，每超过一处罚款50元。砌体非转角处留直槎时，如不放拉接筋的，每处罚款100元。砌体转角处必须踏步槎，不按规定放拉接筋的每处罚款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷，超过12mm的(每层查六处)的，每处罚款20元。

5、水平灰缝平直度偏差大于12mm(每层查三处)的，每处罚款50元，水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的，每处罚款50元。

6、砖墙平直度偏差，每层大于8mm(每层查三处)的，每处罚款100元。该设大马牙槎未设的，每处罚款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑，违者每次罚款5元。

7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，否则每处罚款50元。

8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

9、承包工程范围内的安全、文明施工等。

10、生产性临时设施的搭设、拆除等。

1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案，工资发放表必须有领款人签字。

2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束，按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内，结清全部工程款。

3、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。

八、工程质量标准：

1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程，甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。

2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，至到达到标准为止。

九、工期要求：乙方应根据自己所承担的的规模情况，组织足够的人力、物力，以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求，耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间，甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。

十、安全生产与文明施工

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故，损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间，甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元，乙方承担1/3，甲方承担2/3。

2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品，必须戴好安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。

十一、综合治理：

1、宿舍内严禁私拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。

2、严禁打架斗殴、\_、赌博，如有发现给予双方处以500~1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸，乙方负责人负有管理责任，其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

3、严禁在宿舍内男女混居，工地上严禁带家属，若出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予100元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力，技术好，责任心强的同志担任班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，并积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。

5、乙方进场人员必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

6、乙方人员必须服从甲方管理，遵守甲方制定的规章制度。

十二、其他：

1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。

2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

3、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。

4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部 乙方：

负责人： 负责人：

签订合同日期： 年 月 日

**钢筋工承包劳务合同范文 第五篇**

甲方(劳务发包方)：

乙方(劳务承包方)：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、 工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

1. 室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

箱体规格：1600\*700\*240，单价： 450元/只

2. 室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

喷头类型： 下喷 ，单价： 75元/只

3. 消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：

探头单价： 70元/只

4. 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。

5. 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下： 费用内容： 开DN150洞 ，单价： 45元/只

6. 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

7. 消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

三、付款方式

1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

1.出现争议甲乙双方先协商。

2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

3.本合同一式两份，双方各执一份。

甲方代表(签字)： 乙方负责人(签字)：

**钢筋工承包劳务合同范文 第六篇**

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：

2、工程项目名称：

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包钢筋工使用的所有工具(如弯曲机、切割机、电焊机等)、包扎丝、素焊、包切割片、包工期等。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行钢筋范围内施工，即：柱、梁、厨卫、板、屋顶、梯间扶手等全部钢筋制安工程内容，如其它工种需要使用其工具时要全力配合协作。

三、承诺工程结算及付款方式：

1、住宅小区建筑面积约为 平方米，按建筑面积计算每平方米 元，总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此价格含从基础至屋顶的全部钢材制作安装人工费、安全防护费。以实际建筑面积计算为准。3栋所有属于钢筋工活(含素焊)全部包括在价格内，不再另行计算。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

2、乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约材料，做好安全工作，如已支模应钢筋制作而无人施工，造成其它工种等待的，凡拖延一天，处罚金500元，以此类推，在当月支付的工程款中扣除。以上价格包括安全费用、搭架费在内，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。具体拨款按每栋面积÷8层计算，基础至一楼按两层计算。一楼浇完板开始拨款，按进度拨80%工程款。

四、工程质量验收工期要求：

l、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的全由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除。

3、农忙时如需钢筋制作，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

4、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

5、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。

6、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

7、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每人500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙疗结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢筋工承包劳务合同范文 第七篇**

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，甲方将邹城市峄山镇综合办公楼改扩建工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保质保量按期完工，经双方协商，特签订本合同，以资共同执行。

一、工程名称：邹城市峄山镇政府驻地院内。

二、工程量：按实际竣工面积为准，基础层按一层计算。

三、工程结构：砖混结构，基础为钢筋混凝土条形基础。

四、工程内容：砖砌体、混凝土、木工模板、钢筋工、装饰装修。

五、工程工期：本工程基础、主体、装饰装修及安装工程自20\_年8月28日起，至20\_年9月18日止;在施工过程中因甲方工程款不到位、或甲方材料供应不及时、不可抗力造成的停工，工期顺延由甲方负责。

六、工程质量：合格。不能出现浪费建筑材料的现象，不能出现由于乙方施工责任造成的返工现象，如有发生工料自负，甲方概不负责，并扣除一定的工程款作为罚金。

七、承包方式：以包清工的方式，钢木瓦工综合单价元/平方米，按图纸面积为准不包括其他项目，如有变更，另外计算，具体另行协商。如发生零星用工现象人工工资单价( )元。甲方提供一切使用的机械设备、工具用具及机具的维护维修;并负责技术、塔吊操作及联系工地一切事务。

八、拨款方式：甲方在主体工程完成后拨付工程款的70%，其余工程款待竣工验收合格后一次付清剩余工程款项。

九、安全施工：乙方在施工中按规范施工，安全第一，预防为主;文明施工，如出现意外工伤事故，甲方概不负责，乙方自行解决。

十、未尽事宜，经甲乙双方协商共同解决，本合同一式二份，甲乙双方各持一份，工程款负付清后作

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢筋工承包劳务合同范文 第八篇**

发包单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

承包单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

为了明确责任，按质、按量、按期完成生产任务，根据《\_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律和法规，结合生产实际情况经双方协商一致，达成以下条款，共同遵守。

第一条 工程概况

一、 工程名称：合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程

二、 工程地点：北京路和兰州路交口

三、 工程内容：钢筋分项工程

四、 工程质量：合格

第二条 承包形式

钢筋施工采用清包工形式

第三条 合同期限和劳务人数

一、合同期限自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日至合同终止日。

二、根据甲方生产需要，施工期间乙方进场劳务人员不少于30人。

三、乙方经委派至少1名现场施工员，负责指挥本承包内容的施工。

第四条 结算方式

一、按合同补充条款规定计算人工工资和工程费用。

二、在结算过程中，任何一方不得任意压价和抬价。若有争议，必须报请相关部门仲裁。

第五条 付款方式

宿舍楼结构封顶付工程量的70%工程款。二号厂房基础完成付工程量的80%付工程款。余款在工程竣工验收后一个月之内付清。

第六条 双方责任

一、 甲方责任

1、 工程开工之前，甲方负责向乙方进行技术、质量、安全、工期交底，并作场规场纪说明。

2、 甲方无偿提供乙方人员住宿与食堂。

3、 甲方负责及时组织完工工程的验收和结算。

4、 甲方在实测、实量钢筋时，应按验收规范随时抽取检测点确保公平合理。

二、 乙方责任

1、 乙方进场前，必须对本班组人员进行安全生产教育，严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方技术、质量、全等方面的管理和监督，做到完工、场清、料尽。

2、 乙方施工操作人员有权拒绝甲方管理人员的违反安全规程的指挥和调度。

3、 乙方所用工具、劳保用品和交通费用，均由乙方自理，乙方施工员在施工过程中违规操作发生的伤亡事故，查明事故原因由乙方自行造成的，乙方负责解决。

4、 乙方应根据国家质量规范要求，确保合同规定的工程质量。如因乙方责任造成的质量问题、事故和相关损失，由乙方负责返工或赔偿。

5、 乙方须确保质量、工期、确保施工队伍稳定，农忙季节不得减员，影响工程进度的，按延务工期条款处罚。

6、 乙方不得无故怠工、罢工、否则甲方拒付完成的工程款。甲方延期付款造成的停工，由甲方负责并支付乙方劳务人员的生活费用。

7、 乙方不得擅自开商店或食堂。

8、 乙方应确保生活宿舍的卫生，并遵守甲方现场规章制度，做好防火、防盗工作。严禁人员在现场酗酒、打架、斗殴。

9、 甲乙双方本着协商、互利的原则，搞好现场施工配合，甲方指派专业负责人，乙方指定甲方有义务为乙方提供技术服务及复核检查工作。

10、 乙方应服从现场管理人员的安排，对安排有异议，可与甲方项目部及时沟通，若无异议，又不服从甲方管理，则罚款500元/次。

第七条 补充条款

一、 承包方方式及内容：

1.承包方式：包工不包料，数量按工程量一次包死，以后不再作任何调整。单价按现有的市场价格一次性包死，不再调整。

2.承包范围的工作内容：

(1)小规格钢筋(10以下)制作成型，负责场内运输及绑扎

(2)大规格的钢筋(螺纹钢)甲方供应原材料到现场，乙方负责制作、绑扎、场内运输。钢筋的对焊接头(费用已包含)。

(3)乙方负责浇砼时的看钢筋，钢筋因配合工种(木工、水电、架子、民工)的损坏修整。

(4)乙方配合建设单位、监理公司、设计单位、质检站的钢筋检查验收、取样试验。

(5).费用包干：报价含铅丝，钢筋保护层，闪光焊和柱纵钢筋电渣埋弧焊及自配的小型机具用具、钢筋的场内运输(500米以内)及垂直运输。钢筋设备由乙方自备，修理费用由乙方承担。

二、 单价：

(1)合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程钢筋为650元/t：包含构造柱、圈梁、过梁、楼梯、等零星钢筋：工程量按图纸设计计算。经双方共同核准认同后为准。

2、此为包死价，甲、乙双方不得以任何理由变动。

三、合同有效期内，双方应遵守合同条款，不得随意改变合同规定，任何一方要求变更或解除合同，均得提前七天通知对方。达成协议后方可实行，并且由此造成合同一方损失的，应由责任方负责赔偿。

四、质量标准：优良

(1)严格按照技术交底书要求施工，质量必须符合规范要求。

**钢筋工承包劳务合同范文 第九篇**

甲方(发包方

乙方(承包方)：

依照《\_合同法》和《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就 新建工程钢筋分项工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：

第一条、工程概况：

1、工程名称： 天洁.天润阁 #楼 。

2、工程地点： 遂平县沙河南107国道西 。

第二条、承包范围：施工图纸上全部钢筋的钢筋加工、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、板筋支撑、电焊、场内全部水平和垂直运输、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械，弯曲机、切断机、调直机、电焊机、等全部设备;电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费等;铁丝扎丝、焊条、垫块、马镫、焊剂等全部辅材费，施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费、超高、高层施工人工降郊费等等;上述承包内容包含了人工费、机械费、材料(钢筋除外)全部费用、图纸局部变更的费用。

第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括：熟悉施工图纸和柱位臵、柱轴线、梁轴线的控制，自检并配合受检，做好文明施工安全工作。做好半成品的保护工作直至承包内容全部逐一完成交付给甲方。

第四条、承包方式：包工(含施工工具、机械、铁丝和扎丝、垫块、马蹬、焊条、电缆、电箱、开关等一切自用工具)包安全至钢筋制作绑扎验收合格。

第五条、承包合同工期：总日历天数 跟随泥工和模板工工期 。

开工日期：甲方提前2 天通知乙方进场。

竣工日期：紧随泥工和模板工施工进度施工，不得影响泥工和模板工施工进度，由于乙方施工人员不足，经甲方多次协商不能解决而影响工程进度时，所造成的损失由乙方承担。

第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸的梁、板、柱定位及钢筋规格尺寸、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失。质量要求为合格。

第七条、工程量计算方式及承包价款：

按实际建筑面积每平方米(大写) 贰 拾 玖 元整( 29 元/M)。

第八条、工程付款办法：按甲方与公司合同付款节点按50%支付工程款，主体封顶混凝土全部结束后付总工程款的95%，其余下款项待工程竣工验收合格交付建设方后一周内付清。

第九条、双方权利和义务：

甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。

乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行，本工程农忙不放2

假，如因乙方人员组织不到位甲方派人帮忙工资按每人每天300元计算，从乙方借支中扣除。乙方不得使用未满18周岁、大于60周岁的人员。

成品质量必须符合验收标准，施工过程中班组加强自检并记录，浇筑混凝土前报甲方进行验收。出现不合格品由乙方无条件返工并赔偿有关损失。

文明施工：乙方必须做好文明施工，做到工完料清。

安全：乙方进场前必须认真进行安全教育，安全技术操作规程的培训、交底，乙方必需设立质量、安全员，每日召开班前会，负责本班的质量、安全工作。.在工地及工地围墙以外出现任何安全事故甲方概不负责。

乙方人员进入工地必须戴好安全帽，不得酒后上班，不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反，每发现一次罚款 50 元/人次。注意卫生，不得随意大小便，违者每发现一次罚款50元。不得在工地内酗酒、闹事、打架、偷盗、禁止使用电炉、煤油炉等明火炉具及热得快电阻等，若有违反，每人次罚款100元。情节严重者，送公安机关处理。

乙方自行负责与管理自己的施工机具、小型工具等，如尺、爷、锤、安全帽、铁丝、扎丝等。

乙方收到甲方工程款后，必须尽快发放至劳务人员手中，并建立工资发放登记表。

该工程完工并移交甲方且该合同未终止前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

乙方保证不将承包的施工任务再次分包(任务包干除外)或转包，如经甲方查实，甲方有权单方终止合同并按乙方已完工程量结算工程款并罚款20\_元、另行安排其他队伍进场施工。

第十条、违约：甲方发现乙方在质量、进度、安全、文明施工等各方面未能满足要求的，经甲方提出整改而拒不实行者，甲方有权单方解除合同，并令乙方撤离施工现场，由此发生的损失费用由乙方承担。如乙方中途退场工程款按完成工程量的50%结算。

第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

甲 方： 乙 方：

电话号码： 电话号码：

年月日：

>钢筋工程承包合同范本2

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲方委托乙方对\_\_发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《\_合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。

一、分项工程名称及实施地点

1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。

2、实施地点：宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场

二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式

1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。

2、承包方式：包工

3、承包价款：/吨

4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。

三、工期及施工质量要求

1、工期要求

乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核

2、施工质量要求

1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。

2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%

四、施工管理及质量、进度考核办法

1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。

2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。

3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。

4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。

5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。

6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。

7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。

8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。

9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。

10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批

准必须执行，从当月人工费中扣除。

五、安全文明施工考核办法

1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。

2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾随意堆放。

3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。

4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。

5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。

6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核200元。

7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核500元。

8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以100元罚款。

9、不懂电器设备乱动者，乱接乱挂电线出现事故，责任自负，并处以50-200元罚款。

10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款50元/次。

11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。

六、双方职责

(一)甲方职责

1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。

2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。

3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。

4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。

5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。

(二)乙方职责

1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。

2、乙方根据合同确定的承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。

3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。

4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。

5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。

七、其他

1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为 天。

2、本合同未尽事宜双方协商解决。

3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。

4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

6、本合同一式两份，甲，乙双方个执一份。

甲方：石元建筑有限公司 乙方：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

>钢筋工程承包合同范本3

甲方：

乙方：

根据工程的实际需要，现将花都港湾28、29#楼钢筋工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

一、承包范围

在包工不包料的前提下将花都港湾28、29#楼所有钢筋工活，包括钢筋加工、钢筋绑扎。

二、工程价格

工程价格按实际所完成的建筑面积进行计算;基础与阳台各算一半。雨篷超过一米五按一半计算，楼层按六层+跃层计算;基础和主体共八个顶。

三、付款方法

1、按每平米七元计算。

2、楼层结顶付清乙方一切费用和工资，不得拖欠。

3、如果因天气变化楼未结顶，按干到几层结算几层，不得拖欠。

4、记工按每工肆拾元计算。乙方不包括装卸钢筋，如果甲方要求乙方卸则工资另算(七元/吨)。

四、食宿方面

1、伙食、住宿由甲方提供。

2、借支费用按每十天，每人次壹百元，如有其他经协商和甲方解决。

五、工程质量

工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。

六、工程进度

能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。

六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款不予结算，一分不给，后果自负。

七、其他

1、未尽事项，双方协商解决。

2、本合同一式三份，乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

**钢筋工承包劳务合同范文 第十篇**

在贯彻《中华人们共和国建筑法》、《\_合同法》相关规定的前提下，为加快施工进度，保证工程质量，安全生产，节约材料降低成本，明确双方责任，互惠互利，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执行。

一. 工程概况

1、工程名称：明珠花园D区2#楼

2、工程地址：劳动路与向阳路向北300米路西

3、承包方式;包工不包料。

4、质量要求;优良。

5、 工期

二、承包范围

1、负责施工图纸，图纸变更单及单项预算内的分项分部内容，基础至顶层所有结构钢筋施工，钢筋进场的 卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、电焊、绑扎及废料清理、场内全部水平垂直运输等，成品验收合格前一切与钢筋工相关的工作;

2、 根据钢筋工工程需要用的垫块、扎丝、焊条、焊机、扎丝钩、钢筋机械和配件、施工必须的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等钢筋所用的一切中小型工具，均由乙方购买。

3、 包括质量、安全、进度、文明施工的工作内容和工作范围均在乙方承包范围之内;

4、 施工期间，与木工、水电、力工、外架密切配合，不得出现人为的破坏他人成品。

三. 质量标准与要求

按照(a)国家标准;(b)行业标准; (c)甲乙方制定的标准进行工序验收。

本工程必须达到国家、行业规定的合格标准，且实现一次验收通过;要求必须满扎，不允许跳扎，锚固长度达到标准。

对质量不符合标准，乙方必须返工处理，其工料费损失由乙方承担，如 工程质量低劣又无法挽回的，由乙方负责赔偿全部工料损失，并承担由此造成的一切经济损失。 乙方应做好各分项工程的自检工作，在自检合格的前提下，上报项目部进行交接和检验，经检验达到标准后方可进行下道工序。

四.承包价格与付款方式

按图纸建筑面积计算，每平方米价格人民币(大写)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 付款时间，第一次付款为主体\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 第二次付款时间\_\_\_\_\_\_\_，每次付节点总工程量的\_\_\_\_\_\_%;剩下的待施工验收完毕合格后付总工程量的 \_\_\_\_\_\_\_%。

五.双方的责任与义务

1、 甲方责任及义务

提供乙方施工所用的原材料。

解决乙方人员的临时生活用房及生活用水、用电。

负责及监督乙方工程质量与进度。

2、乙方责任与义务

施工期间应“工完料尽场地清”。

乙方人员必须服从甲方统一指挥，听从甲方管理人员的安排，确保安全、质量、进度的顺利进行。

施工期间乙方不得以任何理由停工或者中途退场，如有中途退场、无故停工、甲方有权采取相应的经济制裁措施，按已完成工程量的50%结算，剩余的50%视为违约金扣除。

乙方在施工期间，必须保持充足的劳动人员，农忙季节不放假，乙方对自身队伍作调整时，必须经甲方同意。如因工程需要，人员不足造成直接经济损失的，乙方自负责任，如公司或甲方委派突击工，不分大小工，按计时工的 2倍 计算，乙方不得将所承包工程转包，否则甲方有权立即终止此协议，另换施工队伍，由此造成的全部经济损失由乙方承担。

施工期间不允许酗酒、打架、闹事、偷盗，在现场与生活区不准衣衫不整等不良行为，如有发现将严厉处罚(无论任何原因打架一次双方各罚款20\_元后视情节再行处理)情节严重直接移交公安机关部门。

在施工中出现质量验收不合格所造成的一切经济损失由乙方自负。 因乙方原因被监理或者项目部所开出的罚款，全部由乙方负责，罚款从工程进度款中扣除。

严格遵守甲方自定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利用和秩序，搞好宿舍卫生，配合好负责人，不准在宿舍外衣衫不整，做不文明的事，不准在宿舍内生火、做饭、使用热得快，碘钨灯，等一切大功率电器，如有发现一次罚款200元，并没收。

六.工伤与事故

严格按照“国家及地方安全生产条例”进行组织施工 ，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、带钉鞋上岗，严禁酒后上班、严禁从高处向低处抛、丢物体，进场人员不得用童工、老弱病残的职工，施工现场用电禁止随意剪接，施工现场有安全隐患及安全与生产相矛盾的部位及时上报项目部，经公司同意处理后方可施工，如因违章操作造成的工伤事故，一切费用由乙方承担。(注;所有公伤事故30000元以下有各班组自付，30000元以上根据事故情节合理分摊)。

七.其它

1、现场未尽事宜，本着共同合作的精神，现场实事求是，合情合理共同协商。

2、为赶工期，工人务必配合项目部需要加班时，必须加班，若不加班者每次罚款 1000 元。

3、无论本工程单价钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

八.执行制度

1、 严格遵守项目部施工现场管理的各项规章制度，如有违犯，同等处罚。

2、 双方须共同执行此协议条款，因一方违约，另一方有权终止此协议，违约方承担由此造成的一切经济损失。

甲方：乙方：日期：

**钢筋工承包劳务合同范文 第十一篇**

发包方： (简称甲方)

劳务公司： (简称乙方)

承包方： (简称丙方)

根据《\_民法典》和《建筑安装工程承包条例》，本着对工程负责和平等互利原则，经甲、乙、丙三方友好协商并一致通过，甲方同意将滨水小区社会保障性住房4#地块1#5#楼钢筋分项工程分包给丙方施工，同时为了明确双方应享有的权利和应尽的义务，执行\_强制性条文规定条款，特签订如下合同条约，以共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：集美东岸滨水小区社会保障性住房

结构形式：地下室、上部框剪结构

二、承包方式和范围：

承包方式：包工不包料，但包括专用机械、机具、照\*灯具、铁丝、焊条、闪光焊机、辅助材料以及钢筋保护层垫块等。

承包范围：滨水小区4#地块1#5#楼所有设计图纸内容及设计变更会审纪要，如以后施工过程中所发生设计变更按实际增减调整。

三、工程工期：

以项目部月进度，周进度计划。

四、承包单价：

以理论抽筋计算量承包及结算，单价人民币/吨，包括本工程所有塑料保护层、垫块。

本工程所有框剪柱筋电渣压力焊由该班组负责焊接，按实际数量每个接头元。直螺纹套筒22每个接头8元，25以上每个接头10元，(包材料及专用机械及人工费)

工程款按现金支付，则扣除建工费。

五、工程质量：

工程优良，且每次隐蔽验收必须一次性通过。如验收第一次不能通过，丙方须在二小时内整改完毕，在第二次验收不能通过，每次加罚人民币500元，并无条件在二小时之内全部整改完毕，如连续三次因同种原因验收不过，甲方有权自行更换班组且按给丙方已完成工程量的70%结算并清退出场。

六、合同工期：

按项目部整体计划执行，并按第三条执行，且每施工段如超过半天罚款伍佰元人民币，如连续三次每次超过半天以上的，按本合同第五条最后两款执行。晚上需加班，若未组织加班每次处罚500元。

七、付款方式：

每月15日前付上月由项目部审核实际完成工程量的支付，主体全部封顶后，十五天内结逄付至总完成量85%，所有拦板、构造柱、过梁、化粪池钢筋完成后付至，余待所有钢筋项目全部完成后二个月内全部付清。

主体完成后修尾工程，如构造柱、阳台栏板等应殷实项目部计划按时民，否则每滞后一天罚500元。

每月支付进度款时，丙方必须提交工人的工资表(并有本人签字)，由甲方劳资人员统一发放工资。剩余部分以材料款方式支付给丙方。支付则扣除建工费。

八、劳力管理：

、甲方委托厦门\*信佳建筑劳务有限公司(下称永住佳)对本工程的劳动力进行管理

、永\*佳收取本工程劳务管理费为总工资额的。全部由丙方负责，每月在发工资款中扣除。

、丙方的工人必须与永\*佳签订劳动合同(每人一份)并报甲方项目经理部备案。丙方人员必须持有四证(身份证、暂住证、上岗证、计生审检证)等有效证件。

、工人进退场必须及时到项目经理部登记。

、工人日常考勤由丙方负责，永\*佳监督，报项目经理部确认。

、每月工资由永\*佳依照劳动合同工资表，对照考勤表、身份证向工人进行发放工资，发放按公司工资发放程序规定进行，项目经理部监督。工人工资必须由工人本人在工资表上签字确认，并亲自领取。

、工地严禁使用未满18岁以下、精神病者及50岁以上的劳动力，使用女工只允许在3人以内，除此之外不得带家属及小孩，除本工程的确操作人员外，其余人员严禁在施工现，违者被查出后罚班组长50元，由丙方负责送有关部门处理。女工必须证件齐全，否则补罚款全部费用由丙方负责。

九、违约责任：

本合同自双方签字盖章后生效，任何一方违约应承担相应责任。

、甲方无正当合法理由终止或解除丙方合同关系，造成丙方损失，甲方应于15天内结算完丙方已完成的全部工程量，并按全同单价100%支付工程款。

、丙方无正当合法理由终止或解除与甲方合同关系造成甲方损失，丙方应赔偿甲方所造成的一切损失、并承担一切责任，甲方有权扣回丙方工程保证金作为违约赔偿金、丙方不得异议。

、丙方中途停工，造成工程施工无法进行或中途退场，导致甲方损失的丙方应承担对甲方的一切损失，且甲方不予结算丙方完成的工程量，并有权另行组织施工人员进场施工，丙方不得有任何异议。

、丙方不得将本合同转包给他人，若发现转包现象，甲方有权终止合同，因而造成的一切损失由两方承担并追究司法责任。

、由于丙方人员、机械及材料不足和质量安全问题等原因造成停工，丙方应赔偿甲方的一切经济损失，甲方有权每天处罚丙方人民币5000元整，丙方不得异方式。

十、施工安全：

安全指标：贯彻安全第一的方针。

、在建工程安全检查合格率，优良率。

、丙方在施工生产过程中，必须遵守国家现行各项安全，操作规范及本市地方安全操作规定，服从甲方安全管理，严禁违章作业。

、丙方人员进场必须向项目部上交一张近期免冠照片及身份证复印件一张备案，并经三级安全教育，考试合格后方可上岗，需申报的费用由丙方承担，否则项目部不予认可。

特殊工程持证上岗。丙方应配备兼职安全员协助甲方工作。

由于丙方原因导致安全事故的发生，丙方应负相应责任，并应积极保护现场，及时上报项目部共同处理，同时应付相应责任及经济费用。

、施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业系好安全带，做好各项安全防护措施，做到三不伤害，严禁穿拖鞋进入施工现场。

对于违反安全操作规定人员按如下处罚：

、不带安全帽的，工人每次罚款元，班组长每次罚款(安全帽内方自理否则甲方购置每个扣除15元)

穿拖鞋进场一次罚款

、若两方违反安全操作规程发生安全事故，一切责任由丙方负责。

、若丙方在施工过程发生安全事故导致医疗费用在由丙方承担，超过5000元的由保险公司承担，若得保险公司赔偿不足时，超出费用由甲、丙双方各承担一半。

、严禁丙方入场人员有暗疾、精神病等的人员上岗，如有发现，在工地发生的安全事故，一切责任有丙方承担、负责。

十一、文明施工

、丙方必须做到工完场清，地上、板上遗留钢筋应及时派人清理。集中到项目部指定位置并及时利用。

、丙方所使用的宿舍、食堂杂物及施工区域内的场地卫生，甲方有权安排专业人员清理，所发生的费用该组应承担每月500元/月，在每月拔付进度款时扣回。

、丙方参加施工人员必须穿着整洁，严禁赤膊进场。

十二、质量及工期奖罚：

、质量奖罚

、分部分项工程质量达到优良要求以上，按合同单价结算。

、经相关部门检查验收达不到优良标准，决算时单价下降计算。

、如遇省市有关部门检查时存在重大隐患或不合格给予通报者，除按2款执行外另加罚20\_0元。

、工期奖罚

、分部分项工程达到项目部安排实际进度要求，按合同单价结算。

、根据项目部安排实际进度计划表工期私刑提前半日历天，甲方每天奖励丙方500元。

、工期每延误半日历天，甲方每天罚款工程款中直接扣除。

十三、甲方责任和义务：

、负责工程质量、进度、安全，统一指挥、安排督促、监督管理。

、提供给丙方一套施工图纸及有关设计变更和其他相关技术文件。

、对现场员工的技术安全教育，并进行相关的安全技术方案规范、规程的交底。

、负责与相关部门的一些联系，及时解决丙方在施工过程中遇到技术问题，做好区域内的协作及时帮内方办理相关有效证件。

、提供丙方垂直运输机械，其余场内水平运输机械等均由两方自行解决。在施工中，各班组使施工电梯有冲突时，均应提前通知项目部，由项目部派人协调，否则产生后果由丙方承担。

、丙方工人进场必须有统一的服饰、佩带胸卡，由甲方统一定做，押金每件服饰25元，胸卡20元费，工程完工退还押金，如有丢失由丙方赔偿。

十四、丙方责任和义务

、丙方工人进场后必须向项目部上报工人花名册和一份身份证复印件及两张一寸近期免冠照片，由项目部统一办理暂住证、上岗证、安全证(费用由丙方负责)，丙方每个进场工人必须与甲方签订劳务合同，若丙方不办理，所有后果由丙方承担，不管丙方工人在工地内外发生任何事情(班组长与工人因矛盾而产生停工)，一切责任和发生的费用由丙方自行承担，造成甲方损失的一切责任由丙方负责赔偿。

、丙方在施工过程中必须遵守现行施工技术规范、规程，按照设计要求施工，若因丙方误解设计图纸且未向甲方现场管理人员报造或施工错误所发生的一切费用由丙方承担，所流费的材料按双倍材料上接从丙方工程款中扣除。

、对工程进度、质量、安全有严格的管理意识，对进场的员工进行安全技术教育。

、丙方必须服从甲方的统一安排，协助甲方做好各项工作。

、本工地不准符何班组用电煮饭及用电烧水，如发现一次罚款500元

、若遇安全文明检查，丙方必须无条件派人清理、整堆现场施工材料至检查通过，丙方不派人清理，甲方将派人清理，并加倍处罚丙方。

、丙方必须尽量为甲方合理节约材料，利用余料，若发现有浪费材料现象每次按浪费材料的5倍处罚。丙方必须无条件及时提供墙体拉结筋。

、丙方负人一天之内要有半天在现场，班组长应常驻现场。

、每周例会，丙方班组长应准时参加，不得迟到缺席，若迟到超过15分钟者每人每次罚款

、拉结筋不得漏预埋，漏预埋每根处罚10元，砖砌体前，丙方应负责焊接墙体拉结筋，(包焊条)如墙体拉结筋漏预赶埋，丙方应派人钻孔植筋费用由丙方负责。

、为了体现丙方对本工地的合作精神，本工程丙方需交纳工程保证金人民币1

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找