# 推荐建筑测量工作实习报告建筑测量实习报告范文如何写

来源：网络 作者：落霞与孤鹜齐 更新时间：2024-06-17

*推荐建筑测量工作实习报告建筑测量实习报告范文如何写一一、 工程概况施工工种： 瓦工施工承包工程内容计价款：过道地面施工1，过道按样板间施工\_\_\_\_\_\_\_\_元/平方;工程量最后依实际发生量结算。2，踢脚线按\_\_\_\_\_\_\_\_元/米二：付款方式：...*

**推荐建筑测量工作实习报告建筑测量实习报告范文如何写一**

一、 工程概况

施工工种： 瓦工施工

承包工程内容计价款：

过道地面施工

1，过道按样板间施工\_\_\_\_\_\_\_\_元/平方;

工程量最后依实际发生量结算。

2，踢脚线按\_\_\_\_\_\_\_\_元/米

二：付款方式：

1、施工过程中半个月预支生活费600元每人，一个月内结算一次工程量，按工程量60-70%结算;(结算费用为一周时间，正常为每个月的10号到15号之间)

2、年内付总工程款的95%;

3、余款5%在本工程竣工验收合格后\_\_\_\_\_\_\_\_年内一次付清;

三、{子问题开始}工期及其它要求

依据现场环境不同，如遇特殊情况，需要加班的，应该加班;双方共同协商努力在规定日期内前完工的，班组特别优秀的，公司给预特殊奖励;

四、工程质量及验收标准

1、本工程依工图纸、设计变更、建筑装饰工程施工及验收规范》、

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》施工验收。

2、工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、一年之内维修，一年之后有偿维修;

五、未尽事项双方协商解决。本合同一式两份，承包方发包方各持一份。

甲方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**推荐建筑测量工作实习报告建筑测量实习报告范文如何写二**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_(房屋方)

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_(承包方)

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用的原则，经双方同意，就下列房屋建筑施工承包事项，签订本合同，共同遵守。

一、甲方将座落在甘沟口村住房建设工程交给乙方施工建设。

二、工程结构：全框架六层。

三、工程内容

1、主体工程(不含瓷)一、二层水泥造平，内墙、外墙原浆水泥压光本栋工程按甲方提供的正规设计院施工图按图施工。

四、如有尺寸改动，必须经双方协商一致后才能改动。

五、工程款结算方式：本工程每平方米300元整(叁佰元整)。按实际丈量工程量为准，正负零另算(不含基础)。每层完工付工程款( )，主体完工付工程款70%，粉刷完工付27%，预留3%的保质金一年后付清。

六、乙方包人工、模板、顶架、铁钉、扎丝、电缆、灰机、搅拌机、防护网等工具机械。

七、施工期为：本工程总有效工期为365天，如遇雨天，冰冻天、停电、停水、执法停工，工期顺延。

八、施工安全：甲方必须保证乙方施工前三通一平，高压线杆离建筑工程的安全距离，如不能确保安全距离，发生事故由甲方承担。协调好四邻关系，要有专人看场，看管好乙方的施工设备材料，如有丢失，照价赔偿。

1、乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定，严格按安全标准规范施工，指派专人负责，采取积极的`安全防范措施，消除一切安全事故隐患。

2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训，切记安全第一，人人、个个讲安全。

3、乙方必须给所有施工作业人员签订劳动合同，购买足额保险。甲方不承担任何安全事故带来的经济损失和其他损失。事故发生的费用一切由乙方承担。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。

甲方签名：\_\_\_\_\_\_\_

乙方签名：\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找