# 下水道施工协议书范本

来源：网络 作者：星海浩瀚 更新时间：2024-08-07

*甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为确保如期完成荆门中和混凝土厂区下水道铺设工程，经双方协商订立如下合同：荆门中和混凝土厂区1、达到底板平、管线直，井盖保持在同一高程点上，确保排水通畅。2、主干管采用￠100机制管，底板采用C15...*

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为确保如期完成荆门中和混凝土厂区下水道铺设工程，经双方协商订立如下合同：

荆门中和混凝土厂区

1、达到底板平、管线直，井盖保持在同一高程点上，确保排水通畅。

2、主干管采用￠100机制管，底板采用C15砼厚度0.08米，宽0.8米，接头采用C25砂浆。主干管总长2100米。

3、分支管彩用￠60机制管，底板采用C15砼，宽0.7米，厚0.06米，接头采用C25砂浆包缝。分支管总长4192米。

4、主干管每隔30米设一个下水井，0.96×0.84，深1米，井盖0.72×0.84×0.08，配￠10钢筋。

5、分支管每隔10米设一个下水井，深0.8米，长、宽各0.62米，井盖0.5×0.5×0.06，配￠8钢筋。

管径100公分每米价格为520元，管径60公分每米价格为430元，含趟水槽、趟水槽盖板、窨井、窨井盖，总造价约壹佰伍拾万元整。最终以实际工程量计算。

合同签订之日起60天内（雨雪天气除外）。

下水道建设开工，付工程款20%，下水道铺设完成，经有关人员验收合格后，付工程款总价的50%，余款30%于一年内分两

次付清。

1．保修期为1年，如因质量问题被雨水冲毁，由乙方负责维修，费用由乙方承担。

2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管

管理规定，严格按安全标准组织施工，若因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。

1．甲方应在工程竣工验收合格后，按照付款方式给予付款。

2．因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方应承担每日千分之一点五（1.5‰）的罚款。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

年月日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找